精密高温退火炉场地改造项目

询

价

文

件

询价人：成都光明光电股份有限公司（盖单位章）

2019年1月

目录

第一章询价公告

第二章询价申请人须知

第三章评选办法

第四章合同条款及格式

第五章工程量清单

第六章图纸

第七章技术标准与要求

第八章报价文件格式

第一章询价公告

精密高温退火炉场地改造项目询价公告

1．询价条件

1.1 本询价项目精密高温退火炉场地改造项目，业主为成都光明光电股份有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，询价人为成都光明光电股份有限公司。项目已具备询价条件，现对该项目的进行公开询价。

2. 项目概况与询价范围

2.1建设地点：成都市成龙大道359号；

2.2建设内容与规模: 共45台精密高温退火炉地面轨道制安（轨道材料甲供），电缆沟及沟盖板制安（部分现浇），场地钢结构平台和板房拆除、零星钢筋混凝土拆除，场地地坪恢复（保障平整度），原厂房漏雨、照明修复，配合设备进场等的厂房大门改造、管线改造等工作，建渣外运，甲方指定的其他工作。

2.3工期：要求2月12日开工，3月15完工日历天；

2.4询价范围：场地内甲方要求的所有工作。

2.5 标段划分：本次询价共1个标段。

3. 询价申请人资格要求

3.1资格要求

3.1.1须具有独立法人资格；

3.1.2须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包二级及以上资质；

3.1.3项目负责人具有二级及以上建造师(建筑工程)资格，同时具有有效的安全生产考核B证；

3.1.4   /；

3.1.5企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。

3.1.6   /

3.1.7符合法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本次询价不接受联合体询价申请。

4. 询价文件的获取

4.1  凡有意参加询价申请者，请于2019 年   1    月  18    日至  2019    年      1月    28      日（法定工作日）上午09：30，在成都市成龙大道359号（详细地址）持下列证件（证明、证书）购买询价文件：

（1）购买人有效身份证及法定代表人授权委托书；

（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本；

（3）有效的安全生产许可证及资质证书；

以上资料现场验原件收盖报名公司公章的复印件，资料不齐全不予报名。

4.2  询价文件每套售价    / 元，售后不退。

4.3  询价人不提供（提供或不提供）邮购询价文件服务。

5. 报价文件的递交

5.1  报价文件递交的截止时间（询价申请截止时间，下同）为：   2019   年       1月     28  日  9   时  30  分，地点为： 成都光明光电股份有限公司审计法规部     。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

5.3  询价申请人若有澄清或疑问须在询价申请截止3个日历天前在不透露询价申请人自身信息的前提下向询价人或代理机构提出。

6. 发布公告的媒介

本次询价公告同时在上发布成都光明光电股份有限公司官网

7. 联系方式

比 选人：成都光明光电股份有限公司

地址 ：成都市成龙大道359号

联系人：  曾先生  车女士

电话：13982255532   028-88456106

2018年1月18 日

# 第二章询价申请人须知

询价申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 名称：成都光明光电股份有限公司 地址：成都市成都市成龙大道359号 联系人：曾先生 车女士 电话：13982255532 028-88456106 |
| 1.1.3 | 询价代理机构 | 名称： / 地址：/ 联系人： / 电话： / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 精密高温退火炉场地改造 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 成都市成龙大道359号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 共45台精密高温退火炉地面轨道制安（轨道材料甲供），电缆沟及沟盖板制安（部分现浇），场地钢结构平台和板房拆除、零星钢筋混凝土拆除，场地地坪恢复（保障平整度），原厂房漏雨、照明修复，配合设备进场等的厂房大门改造、管线改造等工作，建渣外运，甲方指定的其他工作。 |
| 1.3.2 | 工期 | 2月12开工，3月15日完工 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到合格标准，质保金退还时间1年，防水质保期5年 |
| 1.4.1 | 询价申请人资质条件、能力和信誉 | 资质条件： - 资格要求 1.1须具有独立法人资格； 1.2国家建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包工程 贰 级及以上资质； 1.3项目负责人具有二级及以上建造师(建筑工程）资格，同时具有有效的安全生产考核B证； 1.4 / 1.5询价申请人企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》； 1.6主要人员（项目负责人）应是投标人本单位人员，并按第八章“ 投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件； 1.7 /； 1.8符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体询价申请 | 否 |
| 1.4.3 | 限制询价申请的情形 | 除询价申请人不得存在的12种情形之一外，询价申请人也不得存在下列情形之一： （13）四川省国家投资建设项目的第一中选候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中选的，在 3 年内不接受其询价申请； （14）在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在 3 年内不接受其询价申请； （15）近半年内在所有招询价申请和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （16）近3年内在招询价申请和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （17）近3年内，在询价人（包括在本项目询价人有股权或隶属关系的询价人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定询价申请人不履行合同、主要技术负责人被询价人撤换的； （18）未被人民法院列为失信被执行人，公司的法定代表人或者负责人未被列为失信被执行人； （19）询价申请人与询价人相互参股或相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时询价申请； （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30％）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30％的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 注：上诉情况询价人和代理机构因询价申请限制无法明确核查,参与本项目的询价申请单位须自行考虑控制上诉限制询价申请情形。在本次招询价申请全过程中，一经查实询价申请单位存在上述的情况立即取消其询价申请及中选资格。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 2019年1月 21 日统一踏勘现场 |
| 1.10.1 | 询价申请预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 询价申请人提出问题的截止时间 | 询价申请截止时间3个日历天前 |
| 1.10.3 | 询价人书面澄清的时间 | 询价申请截止时间2个日历天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他资料 | 询价补遗书（若有时） |
| 2.2.1 | 询价申请人要求 澄清询价文件 截止时间 | 询价申请截止时间2个日历天前 |
| 2.2.2 | 询价申请截止时间 | 2018年1月28 日9时30分 |
| 2.2.3 | 询价申请人确认收到询价文件澄清的时间 | 收到询价文件澄清后24小时内 |
| 2.3.2 | 询价申请人确认收到询价文件修改的时间 | 收到询价文件修改后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成报价文件的其他资料 | （1）报价文件真实性和不存在限制询价申请情形的声明 （2）询价文件中要求的技术类资料 |
| 3.3.1 | 询价申请有效期 | 90个日历天（从询价申请截止之日算起），如询价人或监督部门因工作需要除外 |
| 3.4.1 | 询价申请保证金 | 询价申请保证金的形式：询价申请保证金须通过询价申请人基本账户以银行转账方式缴纳。 询价申请保证金的金额为 0 万元： 收款单位： / 开 户 行： / 银行账号： / 交款截止时间：询价申请截止前一工作日下午16：00之前到达以上账号（询价申请保证金的交纳以到达代理机构账户时间为准）。 各询价申请人递交询价申请保证金后，妥善保管转账凭证，并将复印件附于标书中，作为保证金已递交的询价申请方依据。 询价代理机构不单独开具询价申请保证金收据，开标当时的询价申请保证金情况以代理机构查询的到账情况为准。 询价申请保证金的退还：退还询价申请保证金时，询价申请人请出示写明询价申请单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件），与询价人签订的合同复印件。询价申请保证金应在询价申请有效期内保持有效。 |
| 3.4.3 | 询价申请保证金 的退还 | 询价申请保证金退还到询价申请人的基本账户。退还保证金时询价申请人提供以下资料： （1）写明询价申请单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）; （2）询价申请保证金收据原件; （3）与询价人签订的合同原件及履约担保收据复印件（仅对中选人适用）。 |
| 3.4.4 | 询价申请保证金 不予退还情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与询价人签订合同; （2）没有明示但不按照询价文件、中选人的报价文件、中选通知书要求与询价人签订合同。 询价申请人在询价申请活动中串通询价申请、弄虚作假的，询价申请保证金也不予退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交 备选询价申请方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 报价文件格式 | （1）询价申请人不得对询价文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）询价申请人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为报价文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按报价文件格式在空格（下划线）由询价申请人填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按报价文件格式在空格（下划线）由询价申请人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。 （4）报价文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）报价文件应内容完整，字迹清晰可辨，“注”等相关内容不能删除。报价文件（不包括所附证明）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、询价申请价格的，应作废标处理。 （6）报价文件所附证明应内容完整并清晰可辨。所附证明内容不完整或字迹、印章模糊的，评选委员会应要求询价申请人提供原件核验。核验按第三章“评选办法”注（2）的要求办理。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖询价申请人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、询价申请专用章等）或下属单位印章代替。 （3）报价文件格式中要求询价申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自询价申请而不委托代理人询价申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人询价申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 （4）询价文件提供的报价文件格式中盖法人章可用其签名章。 |
| 3.7.4 | 报价文件 副本份数 | 壹份。 报价文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评选差错由询价申请人自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 报价文件的正本和副本一律用A4复印纸（图表及证件除外）打印和复制。 报价文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。报价文件应严格按照第八章“报价文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 报价文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的报价文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 报价文件的 包装和密封 | 投标文件的正本和副本统一包装，并在其封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 询价人的地址： 成龙大道359号 询价人名称： 成都光明光电股份有限公司 (项目名称)标段报价文件在 2019 年 1 月 28 日 9 时 30 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交询价申请 文件地点 | 成都光明光电股份有限公司审计法规部 |
| 4.2.3 | 是否退还 报价文件 | 否 - 是 |
| 5.1 | 报价问价评审时间和地点 | 评审时间：同询价申请截止时间 评审地点: 光明光电七会议室 |
| 5.2 | 报价问价评审程序 | ( 1 ）密封情况检查各询价申请单位的法定代表人或委托人交叉检查询价申请标段所有报价文件的密封情况并签字确认，并由询价人和现场监督核查。 ( 2 ）报价问价评审顺序：评选委员现场不分递交先后顺序随机开启各询价申请人的报价文件，宣读询价申请人名称、询价申请报价、工期等并加以记录，由各询价申请人代表签字确认。 |
| 6.1.1 | 评选委员会 的组建 | 评选委员会构成: 5 人。 |
| 6.3 | 评选办法 | ☑本次询价以四川省2015定额增值税工程项目及相关配套文件为依据，参加报价公司根据自行情况在此基础上按百分比进行下浮，经评审的最低询价申请价法推荐中选候选人。 |
| 7.1 | 是否授权评选委员会确定中选人 | - 是 否,推荐的中选候选人数：3人 注：推荐的中选候选人数限定在1至3人，当符合要求的询价申请人少于需推荐的人数，评选委员会推荐的人数可少于需推荐的人数。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金=0。 本工程询价控制价为：/元(其中暂列金XXX元) 履约担保形式：在收到中选通知书后3个工作日，在签订合同之前，（由中选承包人的基本账户以银行转帐方式提交）。 履约担保递交形式不限。现金担保必须通过中选人的基本账户以银行转账方式缴纳，保函担保应符合询价文件第四章“合同条款和格式”规定的履约担保要求。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： (1)单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 (2)开标记录表中记录的询价申请报价、报价文件中询价申请函的询价申请总报价(大写)和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致(按要求小数点后四舍五入的除外)。 |
| 10.3 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即询价申请报价表中选明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。 |
| 10.4 | 合同备案 | 承包合同按有关规定备案。 双方当事人就合同产生纠纷时，以中选合同作为根据。 |
| 10.5 | 询价文件内容冲突的解决及优先适用次序 | （1）询价人发出的询价文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招询价申请行政监督备案的询价文件不一致的，以备案的询价文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的询价文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评选的依据。 （2）询价文件中询价人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 10.6 | 报价文件的真实性要求 | 询价申请人所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 询价申请人声明不存在限制询价申请情形但被发现存在限制询价申请情形的，构成隐瞒，属于虚假询价申请行为。 如报价文件存在虚假，在评选阶段，评选委员会应将该报价文件作废标处理;中选候选人确定后发现的，询价人和招询价申请行政监督部门可以取消中选候选人或中选资格。 |
| 10.7 | 知识产权 | 构成本询价文件各组成部分的文件，未经询价人书面同意，询价申请人不得擅自复印和用于非本询价项目所需的其他目的。询价人全部或者部分使用未中选人报价文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8 | 同义词语 | 构成询价文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在询价询价申请阶段应当分别按“询价人”和“询价申请人”进行理解。 |
| 10.9 | 合同签订 | 在中选通知书发出后3个日历天日与业主签订合同 |
| 10.10 | 评选报告 | 评选报告由评选委员会全体成员签字。对评选结论持有异议的评选委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评选委员会成员拒绝在评选报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评选结论。 |
| 10.11 | 询价申请报价 | 本次询价以四川2013建设工程量清单计价规范(15定额)增值税工程项目依据，参加报价公司根据自行情况在此基础上按百分比进行下浮，经评审的最低询价申请价法推荐中选候选人。 |
| 注：本项目询价文件的项目名称与图纸不一致时，以询价文件“询价申请须知前附表”的项目名称为准；本项目询价文件的内容与询价申请人须知前附表的内容不一致时，以询价申请人须知前附表的内容为准。（与正文冲突的除外）技术方面内容表述文件与技术规格书不一致是，以技术规格书为准。 |  |  |
| 全省严格执行“一地受罚，处处受罚”信用管理制度。任何询价申请人弄虚作假骗取中选的行为一旦查实，在全省范围内的询价申请活动将受到制约。 |  |  |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国询价询价申请法》等有关法律、法规和规章的规定，本询价项目己具备询价条件，现对本标段进行询价。

1.1.2 本询价项目询价人：见询价申请人须知前附表。

1.1.3 本标段询价代理机构：见询价申请人须知前附表。

1.1.4 本询价项目名称：见询价申请人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见询价申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询价项目的资金来源：见询价申请人须知前附表。

1.2.2 本询价项目的出资比例：见询价申请人须知前附表。

1.2.3 本询价项目的资金落实情况：见询价申请人须知前附表。

1.3 询价范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次询价范围：见询价申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见询价申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见询价申请人须知前附表。

1.4 询价申请人资格要求

1.4.1 询价申请人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见询价申请人须知前附表；

(2)财务要求：见询价申请人须知前附表；

(3)业绩要求：见询价申请人须知前附表；

(4)信誉要求：见询价申请人须知前附表；

(5)项目负责人资格：见询价申请人须知前附表；

(6)其他要求：见询价申请人须知前附表。

1.4.2 询价申请人须知前附表规定接受联合体询价申请的，除应符合本章第1.4.1项和询价申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中询价申请。

1.4.3 询价申请人不得存在下列情形之一：

(l）为询价申请人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供询价代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消询价申请资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

询价申请人准备和参加询价申请活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询价申请活动的各方应对询价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询价申请有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 询价申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，询价人按询价申请人须知前附表规定的时间、地点组织询价申请人踏勘项目现场。

1.9.2 询价申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9 .3 除询价人的原因外，询价申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供询价申请人在编制报价文件时参考，询价人不对询价申请人据此作出的判断和决策负责。

1.10 询价申请预备会

1.10.1 询价申请人须知前附表规定召开询价申请预备会的，询价人按询价申请人须知前附表规定的时间和地点召开询价申请预备会，澄清询价申请人提出的问题。

1.10.2 询价申请人应在询价申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达询价人，以便询价人在会议期间澄清。

1.10.3 询价申请预备会后，询价人在询价申请人须知前附表规定的时间内，将对询价申请人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买询价文件的询价申请人。该澄清内容为询价文件的组成部分。

1.11 分包

询价申请人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合询价申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

询价申请人须知前附表允许报价文件偏离询价文件某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

2．询价文件

2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

(1) 询价公告；

(2) 询价申请人须知；

(3) 评选办法；

(4) 合同条款及格式；

（5）工程量清单

(6) 图纸；

(7) 技术规格及要求；

（8) 报价文件格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

2.2 询价文件的澄清

2.2.1 询价申请人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应在询价申请人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在询价申请人须知前附表规定的询价申请截止时间2天前以书面形式发给所有购买询价文件的询价申请人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距询价申请截止时间不足2天，相应延长询价申请截止时间。

2.2.3 询价申请人在收到澄清后，应在询价申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知询价人，确认己收到该澄清。

2.3 询价文件的修改

2.3.1 在询价申请截止时间2天前，询价人可以书面形式修改询价文件，并通知所有已购买询价文件的询价申请人。如果修改询价文件的时间距询价申请截止时间不足2天，相应延长询价申请截止时间。

2.3.2 询价申请人收到修改内容后，应在询价申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知询价人，确认己收到该修改。

3．报价文件

3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件应包括下列内容：

(l)询价申请函及询价申请函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)询价申请保证金；

(4）已标价工程量清单；

(5)施工组织设计和项目管理；

（6）技术标准及要求

(7)资格审查资料；

(8)其他材料。

3.2 询价申请报价

3.2.1本次询价控制价为XXX元，各询价申请人根据自身实力及具体工作情况，在不超过控制价的基础上报价。

3.2.2 询价申请人报价不得高于询价控制价，询价申请人报价时参照第八章报价文件格式中给出的报价表，在考虑充分合理且完全满足第七章技术标准与要求所有要求的前提下，将设备费、服务费，安装费，杂费和其他询价申请人自身认为应该计入询价申请报价的费用等，全部计列，并报总价。除此以外的其他费用不再单独报价。

3.3 询价申请有效期

3.3.1 在询价申请人须知前附表规定的询价申请有效期内，询价申请人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长询价申请有效期的，询价人以书面形式通知所有询价申请人延长询价申请有效期。询价申请人同意延长的，应相应延长其询价申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；询价申请人拒绝延长的，其询价申请失效，但询价申请人有权收回其询价申请保证金。

3.4 询价申请保证金

3.4.1 询价申请人在递交报价文件的同时，应按询价申请人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“报价文件格式”规定的询价申请保证金格式递交询价申请保证金，并作为其报价文件的组成部分。

3.4.2 询价申请人不按本章第3.4.1 项要求提交询价申请保证金的，其报价文件作废标处理。

3.4.3 询价人与中选人签订合同后5个工作日内，向未中选的询价申请人和中选人退还询价申请保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，询价申请保证金将不予退还：

(1)询价申请人在规定的询价申请有效期内撤销或修改其报价文件；

(2)中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “询价申请人基本情况表”应附询价申请人营业执照副本及其年检合格的证明等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附询价申请人须知前附表所要求年份的资产负债表、现金流量表、利润表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和(或)合同协议书的复印件，具体年份要求见询价申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在进行和新承接的项目情况表”应附中选通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号，（此表本次询价不做要求，询价申请人若要附，可自拟）。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见询价申请人须知前附表。

3.5.6 询价申请人须知前附表规定接受联合体询价申请的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选询价申请方案

除询价申请人须知前附表另有规定外，询价申请人不得递交备选询价申请方案。允许询价申请人递交备选询价申请方案的，只有中选人所递交的备选询价申请方案方可予以考虑。评选委员会认为中选人的备选询价申请方案优于其按照询价文件要求编制的询价申请方案的，询价人可以接受该备选询价申请方案。

3.7 报价文件的编制

3.7.1 报价文件应按第八章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，询价申请函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于询价人的承诺。

3.7.2 报价文件应当对询价文件有关工期、询价申请有效期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由询价申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由询价申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见询价申请人须知前附表。

3.7.4 报价文件正本一份，副本份数见询价申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见询价申请人须知前附表规定。

4．询价申请

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1 报价文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖询价申请人单位章。

4.1.2 报价文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见询价申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的报价文件，询价人不予受理。

4.2 报价文件的递交

4.2.1 询价申请人应在本章第2.2.2 项规定的询价申请截止时间前递交报价文件。

4.2.2 询价申请人递交报价文件的地点：见询价申请人须知前附表。

4.2.3 除询价申请人须知前附表另有规定外，询价申请人所递交的报价文件不予退还。

4.2.4 询价人收到报价文件后，向询价申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的询价申请截止时间前，询价申请人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 询价申请人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向询价申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

询价人在本章第2.2.2 项规定的询价申请截止时间(开标时间)和询价申请人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有询价申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l)宣布开标纪律；

(2)公布在询价申请截止时间前递交报价文件的询价申请人名称，并点名确认询价申请人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照询价申请人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；

(5)按照询价申请人须知前附表的规定确定并宣布报价文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布询价申请人名称、标段名称、询价申请保证金的递交情况、询价申请报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)询价申请人代表、询价人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

6．评选

6.1 评选委员会

6.1.1 评选由询价人依法组建的评选委员会负责。评选委员会由询价人或其委托的询价代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评选委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见询价申请人须知前附表。

6.1.2 评选委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)询价人或询价申请人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与询价申请人有经济利益关系，可能影响对询价申请公正评审的；

(4)曾因在询价、评选以及其他与询价申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评选原则

评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评选

评选委员会按照第三章“评选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“评选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评选依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除询价申请人须知前附表规定评选委员会直接确定中选人外，询价人依据评选委员会推荐的中选候选人确定中选人，评选委员会推荐中选候选人的人数见询价申请人须知前附表。

7.2 中选通知

在本章第3.3 款规定的询价申请有效期内，询价人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的询价申请人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按询价申请人须知前附表规定的金额、担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向询价人提交履约担保、担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其询价申请保证金不予退还，给询价人造成的损失超过询价申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 询价人和中选人应当自中选通知书发出之日起3天内，根据询价文件和中选人的报价文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，询价人取消其中选资格，其询价申请保证金不予退还；给询价人造成的损失超过询价申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，询价人无正当理由拒签合同的，询价人向中选人退还询价申请保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新询价和不再询价

8.1 重新询价

有下列情形之一的，询价人将重新询价：

(l)询价申请截止时间止，询价申请人少于3 个的；

(2)经评选委员会评审后否决所有询价申请的。

8.2 不再询价

重新询价后询价申请人仍少于3 个或者所有询价申请被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行询价。

9．纪律和监督

9.1 对询价人的纪律要求

询价人不得泄漏询价申请活动中应当保密的情况和资料，不得与询价申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对询价申请人的纪律要求

询价申请人不得相互串通询价申请或者与询价人串通询价申请，不得向询价人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义询价申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；询价申请人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

9.3 对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评选委员会成员不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。

9.4 对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。

9.5 投诉

询价申请人和其他利害关系人认为本次询价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询价申请人须知前附表。

附表一：开标记录表

附表二、问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（询价申请人名称）:

（项目名称）标段询价的评选委员会，对你方的报价文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评选工作组：（签字）

年月日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）标段询价评选委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

注：询价申请人应按本“问题的澄清”格式澄清回复

附表四：供应商确认单

供应商确认单

（中选人名称）:

你方于（询价申请日期）所递交的（项目名称）标段报价文件己被我方接受，被确定为供应商。

中选价：按四川省15定额下浮     。

工期：2月12日至3月15日。

工程质量：符合标准。

项目负责人：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按询价文件第二章“询价申请人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

询价人：（盖单位章）

年  月＿日

附表五：中选结果通知书

/

附表六：确认通知

/

# 第三章评选办法（经评审的最低询价申请价法）

## 1．总则

1.1 评选由询价人依法组建的评选委员会负责。评选委员会由有关技术、经济等方面的专家为    5  人。

1.2 本次评审分为初步评审（询价申请人形式、资格、响应审查及方案与计划和项目管理机构审查）和详细评审（包括技术评审与商务报价评审）。

1.3 澄清：为有助于对各报价文件进行资格审查、商务和技术评估及各报价文件间的比较，在评选期间，评选委员会可要求询价申请人对报价文件中含义不明确、不一致或有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。

2．报价文件的初步评审

2.1 询价申请人资格条件的审查

评选委员会将审查询价申请人是否有资格圆满地履行合同，如果询价申请人被确定为无资格履行合同，其询价申请将被拒绝。

2.2 评选委员会将根据询价申请人提交的资格证明文件和询价人认为其他必要的、合适的资料，对询价申请人的财务、技术和生产能力进行审查。

2.3 合格询价申请人须满足“附件1 初步评审标准表”的要求。

2.4 报价文件符合性审查

2.4.1详细评审之前，评选委员会将审查所有报价文件是否实质上响应询价文件要求。实质上响应的询价申请应该是最大限度满足询价文件要求的条款、条件和规格，没有重大偏差或保留的询价申请，详见“附件1初步评审标准表”。

2.4.2 如果报价文件存在上述重大偏差，询价人将予以拒绝。也不再允许询价申请人通过改正或撤回这些不符合要求的偏差或保留从而使其询价申请成为实质上响应的询价申请。

2.4.3 细微偏差是指报价文件在实质上响应询价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他询价申请人造成不公平的结果，细微偏差不影响报价文件的有效性。在报价文件的澄清期间，询价申请人应根据评选委员会的书面要求对细微偏差予以补正。如：在算术性复核中发现的算术性差错；漏编页码或不连续编码和漏签小签。

2.4.4 若评选委员会发现询价申请人以他人名义询价申请、串通询价申请、以行贿手段谋求中选或其它弄虚作假方式询价申请的，其报价文件作为废标处理。

2.4.5 评选委员会根据上述规定界定废标后，如果因有效询价申请人不足3家，评选委员应对剩余报价进行评审，确定剩余报价是否具有竞争性，以最大限度减少询价人的损失。

2.5 算术性修正

2.5.1评选委员会将对确定为实质上响应询价文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

(2) 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额；

(3) 单价与合价矛盾，以单价为准，并修正合价，如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

(4) 询价文件规定以固定总价金额或百分比填报的项目（含暂定金额）发生错漏时，按固定总价金额或百分比修正，同时修正总价金额。

对算术修正结果，评选委员会将向询价申请人进行书面澄清，询价申请人对算术修正结果持有不同意见或不予书面确认。评选委员会将重新复核，若确认算术修正结果无误，则将对此错误作不利于询价申请人的处理。

2.6  报价文件的澄清

初评后评选委员会统一研究是否有需要澄清的问题，并提出澄清对象名单、澄清内容提纲，在全体评委无异议后，要求询价申请人书面澄清。询价人不接受询价申请人主动提出的澄清。

3．详细评审

本次评选采用经评审的最低投标价法。评选委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算：

3.1只有通过投标报价是否低于成本评审，未被认定为低于成本报价竞标的投标人方可能被推荐为中选候选人或根据招标人授权直接确定中选人。

3.2当采用经评审的最低投标价法且投标未被全部否决时，评选委员会按评选价（评选价=算术修正后的投标总价±折算价格-规费-安全文明施工费）由低至高的顺序依次推荐前1-3名为初步中选候选人。

3.3评选委员会应当在中选候选人中，以开标当日信用综合评价得分除以评选价格，按比值从高到低确定中选候选人排名。（联合体投标的，按照组成联合体各投标人所属专业分类的开标当日信用综合评价得分的最低分作为联合体得分）

3.4比值（信用综合评价得分除以评选价格）相同的，按开标当日信用综合评价得分的高低确定中选候选人排名。

4．推荐中选候选人

4.1 评选委员会根据所有通过资格审查和报价基本审查的投标人按计算得出的比值（开标当日信用综合评价得分除以评选价格）由高到低的顺序推荐中选候选人。

4.2 评选委员会成员在推荐时应充分发表意见，对推荐的中选候选人，评选委员会必须以书面形式，对其报价、技术及商务进行对比分析评价，对其存在的问题和建议授予合同时应注意事项进行说明，并编写评选报告。

4.3 评选委员会全体成员应当在评选报告上签字。对评选结论持有异议的评选委员会成员可以用书面方式阐述其不同意见和理由，评选委员会成员拒绝在评选报告上签字但不陈述其不同意见和理由的，视为同意评选结论。评选委员应当对此作出书面说明并记录在案。

4.4询价人根据评选报告，在经公示无异议后，确定排名为第一的中选候选人为中选人的，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，询价人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新询价。

4.5 签定合同前，询价人对排名第一的中选候选人询价申请内容的真实性进行考查，若查有虚假，将被废除授标，并被没收询价申请保证金。

初步评审标准表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 询价申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 报价文件格式 | 符合第八章“报价文件格式”的要求和符合第二章“询价申请人须知”第3.7.1 项要求 |
|  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“询价申请人须知”第3.7.3 项要求 |
|  |  | 副本份数 | 符合第二章“询价申请人须知”第3.7.4 项要求 |
|  |  | 装订 | 符合第二章“询价申请人须知”第3.7.5 项要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“询价申请人须知”第3.5.2项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“询价申请人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“询价申请人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 询价申请要求 | 不存在第1.4.3项任何一种情形之一 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 成本 | 符合第二章“询价申请人须知”第10.11项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“询价申请人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“询价申请人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 询价申请有效期 | 符合第二章“询价申请人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 询价申请保证金 | 符合第二章“询价申请人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价清单 | 符合第五章“拟工程量清单”给出的要求及数量 |
|  |  | 报价 | 询价申请报价不得超过本次询价控制价，且满足10.11项规定 |
|  |  | 询价申请内容 | 符合第二章“询价申请人须知”第1.3.1 项规定 |
| 2.1.4 | 施工组织设计和项目管理机构评审 | 项目管理机构配备 | / |
|  |  | 主要施工方案 |  |
|  |  | 质量控制措施 |  |
|  |  | 安全和文明施工措施 |  |
|  |  | 工期及进度计划 |  |
|  |  | 劳动力安排计划 |  |
|  |  | 主要施工机械设备配备 |  |
|  |  | 环境保护及控制措施 |  |
|  |  | 主要人员（包括但不限于：施工员、安全员、质量员、测量员、机械员、劳务员、标准员、注册造价工程师（土建）） |  |
| 2.2 | 询价申请报价评审 | 1、评选委员会对询价申请报价进行正常算术修正，不存在评审要求的废标情形的，均按有效询价申请进入低于成本评审。 2、询价申请人有效报价不低于有效询价申请人报价算数平均值90%的，视为不低于成本参选，为有效报价。 |  |
| 2.3 | 推荐中选候选人 | 1、通过询价申请报价是否低于成本评审，未被认定为低于成本报价竞标的询价申请人方可能被推荐为中选候选人或根据询价人授权直接确定中选人。 2、当采用经评审的最低价法且询价申请未被全部否决时，评选委员会按评选价格最接近算数平均值由低至高的顺序依次推荐前1-3名为初步中选候选人，并按比值从高到低的顺序对中选候选人进行排名。 计算方法如下： 评选价格=（有效询价申请的评选价=按四川省15定额下浮比例） |  |

- 合同条款及格式

XXX项目施工合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方的义务、责任，经双方协商达成一致，于年月日签订本合同共同执行。

第一条  工程名称： XXX项目

第二条  工程地点：成都市成龙大道359号

第三条  工程主要内容：完成项目工程量清单及技术标准与要求的所有工作。

第四条  承包方式

乙方按固定单价包干，工程量据实结算。

- 工期

日历天(自甲方书面通知开工之日起计算，至甲方验收合格之日止)。因不可抗力或者其他非乙方原因造成的工期延误，经甲方书面确认后工期顺延，但顺延期间甲方不对乙方作费用补偿。

第六条  合同价款

合同价款¥         元（其中暂列金¥   元），大写（人民币）：。明细详见附件《工程量清单报价表》。

履约保证金为0元。须在收到中选通知书之日起3个工作日内提交至甲方，否则视为乙方放弃中选资格且违约，甲方可依本合同约定及相关法律规定追究乙方违约责任。履约保证金的退还：竣工验收合格后7个工作日内双方无合同履行争议的，甲方一次性无息退还履约保证金。

合同价款包括并不限于：完成合同及工程量清单要求的所有工作内容的全部工程费、税金、管理费、利润、保险费、风险费及同其他单位的配合协调及协同验收等其他相关的一切费用。

第七条 付款方式

1、合同签订且乙方进场施工后10个工作日内，支付合同价款的30%（不含暂列金）；工程完工并通过甲方验收合格之日起10个工作日内支付至合同价款的60%（不含暂列金）；工程验收合格并经使用单位接收之日起10个工作日内支付至合同价款的80%（不含暂列金）；工程竣工资料整理完毕办理结算后支付至结算价的95%；剩余5%作为质量保证金。当质保期满一年且无质量争议甲方向乙方无息支付全部质量保证金。

2、乙方每次申请付款前，应提供与付款金额相等的合法发票及付款申请书，否则甲方有权延迟支付并不承担违约责任。

第八条 工程结算计价依据

1、工程量清单、图纸、本合同；

2、合同中已有项目的数量计算，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行；

3、因甲方要求增加的工作内容在合同工程量清单外的，计价方式依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3工程变更章节中第9.3.1条执行。对于报价表及报价书中没有的或无类似项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件和乙方报价浮动率（1-中选价/控制价）×100%执行；如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理确定。在工程量清单范围内，因甲方要求减少的工作内容及工程量，按乙方清单报价在合同价中予以扣减。

4、措施费中除安全文明施工费结算时按相关文件计取外，其余措施费包干使用，结算时不论何种情况均不调整。

第十条 工程竣工验收

1、工程竣工后，乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方应在接到验收申请和相关资料之日起3个工作日内组织有关部门和人员进行验收，最终以国家现有的有关施工及验收规范、标准、规程和设计变更为依据。如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

2、工程验收达不到国家质量合格标准要求时，乙方负责返修至合格，如乙方不能在甲方规定时间内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方有权另行委托他人进行处理，其费用由乙方全部承担且由乙方赔偿甲方因此受到的全部损失，相关费用甲方有权在应支付给乙方的款项中直接予以扣除。

3、正式验收前3日，乙方应向甲方提交所有施工记录、竣工图纸、竣工报告等并办理移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收，延期违约责任由乙方承担。

第十一条  质量保修期及植物养护期

本工程质量保修期为两年，从验收合格之日起计算。质量保修期内，若出现质量问题，乙方应按甲方要求及时到现场修理，若乙方未能在规定期限内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方将另行委托其他单位处理，相关费用由乙方承担，甲方直接在质量保证金中扣除。

本工程植物在指定地点种植完成且完工验收合格之日起计一年养护期。养护期内一切养护所需物品均由乙方免费提供。养护期内乙方应保证植物长势良好、无病虫害；且应按照《城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005））进行，做好养护措施，保证成活率达到100%。如植物在养护期内死亡，乙方须在3日内免费更换（植物品种及规格须与本合同清单一致），该植物养护期从更换后重新计算。

第十二条  双方职责

1、甲方责任

（1）开工前三天，为乙方入场施工创造条件；

（2）按合同规定向乙方拨付工程款；

（3）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施；

（4）负责施工协调工作。

2、乙方责任

（1）接到进场通知后3天内，向甲方提交现场管理人员配置名单，应包括各个主要岗位的技术和管理人员名单及其资格等内容和总体进度计划；

（2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划、报甲方审查完善后遵照执行；

（3）严格按照工程量清单和标准、规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

（4）严格执行工程隐蔽验收程序，未经隐蔽验收或隐蔽验收不合格，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求探测或揭开检查，由此增加的费用和工期由乙方承担；

（5）严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、不得扰民及污染环境；

（6) 乙方应作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料文件移交甲方；

（7）乙方负责竣工验收合格前工程保护工作、乙方保护期间发生损坏，乙方负责修复合格并承担全部费用，工期不予顺延；

（8）工程实施过程中，非因甲方原因发生的一切安全事故（含人身、财产损害等），均由乙方承担相应责任和费用，并立即报告甲方和建设主管部门；

（9）需甲方确定品牌及型号的材料设备：按照工程量清单要求，且须甲方相关人员认可后方可入场；

（10）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

第十三条 安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任，因此产生的赔偿和纠纷由乙方承担和负责处理。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

3、应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的保险、安全生产和劳动保护等措施，加强人员的安全教育及施工作业安全管理。

第十四条  违约责任

1、若因乙方原因造成本工程验收经整改后仍不能通过的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此造成的一切损失并向甲方支付合同结算金额的20%作为违约金。

2、乙方如未按经确认的工期计划中的要求，完成节点工期的，每发生一次支付甲方违约金1000-2000元/天。

3、因乙方原因不能按期完工，按1000元/天向甲方支付违约金。延期超过5天，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4、合同履行期间，甲方因项目实际情况需要提前终止合同的，双方根据乙方对工程已实施的、经甲方认可的、合格工作量进行结算。已经支付的费用，应多退少补。

5、合同签订后乙方不得单方面提出终止或解除合同，否则，视为乙方违约，乙方除返还已经收取的款项以外，还须按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

6、如果发生恶意停工恶意闹事，每发生一次向甲方支违约金5000元。

7、本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼费以及合理的调查费、律师费、鉴定费、差旅费等相关费用。

8、以上违约及其他违约，甲方可在应付工程款或乙方履约保证金中直接扣除违约金并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。

第十五条 终止条款

因不可抗力致使合同延迟履行或无法履行的，遭受不可抗力影响的一方应在不可抗力事由发生后五日内书面通知对方，双方确认后互不承担责任，可协商延长合同履行的期限或者终止合同。

第十六条  争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十七条  本合同自甲乙双方确认并盖章之日起生效，自双方履行完毕各自的义务后自行终止。

第十八条  本合同一式陆份，甲方双方各执叁份，具有同等法律效力。

第十九条  本合同未尽事宜双方协商解决。

第二十条  双方根据本合同列明的联系方式向对方发出的通知、文件等到达对方在本合同中注明的地址或对方的终端接收设备的，即视为送达，包括但不限于快递、专人送达、邮件、传真等方式，如一方地址或联系方式变更，但未提前书面通知另一方的，则另一方以上述方式发送到原地址的亦视为送达。本协议项下的地址可作为司法文书的送达地址。

（以下无正文）

甲    方（盖章）：                  乙    方（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表（签字或盖章）： 或授权代表（签字或盖章）：

地 址：成都市成龙大道359号        地   址：

电   话：028-XXX              开户银行：

账   号：

电   话：

安全生产合同

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产管理，认真落实安全生产责任制，减少工伤事故，在治安方面不发生治安案件，做到文明施工，安全生产，本项目发包人成都传媒文化投资有限公司（以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲乙双方责任

1.1 认真遵守国家和地方政府颁发的有关安全生活的法律法规和相关规定，依法履行建设工程安全生产的责任和义务，确保整个建设工程项目的安全。

1.2 坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化施工现场安全管理，落实安全防护措施，创造安全的生活环境。

1.3组建建设工程的安全生活管理体系，建立健全安全生产目标责任制和群防群治的制度，制定各项安全生活生产规章制度。定期召开安全生产工作会议，进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，对工程安全进行动态管理。

1.4认真搞好安全生产教育，不得违章指挥和违章作业，严禁野蛮施工。

1.5 发生事故，立即采取措施，保护现场，并按规定上报上级主管部门。处理事故要坚持“四不放过”的原则。

1.6 严肃安全纪律，规范安全行为，保证工程顺利实施。

二、甲方应履行的义务

2.1 督促乙方做好施工现场安全生活检查和安全隐患整改。

2.2建立健全安全生产责任制，从项目经理至生产工人(包括临时工人)，必须做到责任到底，一环不漏。各职能部门人员安全生产责任制，做到横向到边，纵向到底，各级领导，工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结、评比，人人有责。

三、乙方应履行义务

3.1 明确主管安全生产的负责人和专（兼）职安全技术管理人员，制定本项目安全生产规章制度。

3.2 坚持对本项目施工的人员进行日常的安全生产教育，保证特种作业人员持证上岗，禁止无证人员从事特种作业。

3.3对本项目的施工人员登记造册，如实向甲方报告，及时对进场人员进行入场安全教育，未经安全教育者，不得参加施工。

3.4 班前下达当日施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。督促本项目人员按规定穿戴劳动防护用品，遵章守纪，不违章指挥和违章作业。

3.5 对甲方下达的事故隐患整改通知单认真落实整改。

3.6在施工过程中，乙方人员不得违法乱纪、违章指挥、违章作业和违犯劳动纪律等。

3.7 乙方应自费在施工现场内配备足够的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），否则甲方可以直接购买安全保护用品发放给乙方，其费用直接从施工报酬中扣除，乙方对此不得提出任何异议。

3.8 乙方应为进场施工全部人员购买人身意外伤害等保险并承担费用，以减小事故损失并避免人员频繁流动，否则甲方可代为购买，费用直接从乙方工程款中扣除。

3.9 乙方自行负责所有安全文明施工的一切费用。

3.10 乙方所承担的安全事故责任包括由此造成的一切损失及后果，包括由于事故造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

四、乙方应严格遵守的安全内容

4.1 施工安全

4.1.1乙方对施工人员加强安全生产知识教育，严格遵守安全管理制度及安全技术规定。遵守劳动纪律，遵守操作规程，杜绝在施工生产中出现安全事故。

4.1.2不得出现违章指挥，违章操作，严禁酒后上岗，特殊工种必须持证上岗，按照作业要求正确穿戴防护用品，高空作业必须系安全带，高空作业区域必须安装防护网，不得穿硬底和带钉易滑的鞋，严禁赤脚，穿高跟鞋，拖鞋进入现场。

4.1.3 乙方人员认真遵守操作规程。

4.1.4必须由专业电工进行现场内电器及线路安装，各配电箱中必须配备空气开关及漏电保护器，刀闸内的保险丝禁止用其他金属丝代替。认真执行施工现场用电管理条例，并制定可靠的临时用电方案报甲方审批后方可安装。

4.1.5乙方应配备必要的消防器材，并对进入现场应严格教育施工人员，提高警惕，树立高度的责任心，防火、防电、防高空坠落、严禁吸烟、严禁使用电炉子、电褥子，严禁明火出现。

4.2 施工现场安全

4.2.1 乙方认真遵守安全生产管理规定及治安管理规定，乙方所用的设备、物料、工具等自行负责保管，如发生丢失、损坏等现象，自行负责处理。

4.2.2 场内机械由专人操作，并遵守操作规程，场内甲方的一切设备，乙方不得擅动。否则一切后果自负。

4.2.3 乙方对本项目班组人员下达每一道工序的安全技术交底，教育职工安全技术操作，按照国家从业标准采取必要的劳动安全防护措施。

4.2.4 严禁吸烟，未经有关部门审批，严禁动用明火。

4.3 交通安全

4.3.1 乙方应配备安全警示标志、标牌，并对施工人员进行安全教育。

4.3.2 禁止酒后驾车、疲劳驾驶，严格遵守《中华人民共和国道路交通法》，不发生任何交通事故。

4.4 治安管理

4.4.1向本项目人员进行遵纪守法教育，按照《外来人口管理条例》自费办理暂住证及其他相关手续。

4.4.2 施工人员进场后7天内必须把身份证复印件及花名册报甲方综合办公室，不得雇用童工及无身份证人员。

4.4.3不得发生打架，斗欧事件及酒后闹事，不准看淫秽录相，黄色刊物及卖淫嫖娼等违法行为。如因乙方未按甲方要求执行造成的后果由乙方负责。

4.5 法律法规以及业主、监理工程师和甲方关于安全的其他要求。

五、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

第六条  本合同未尽事宜，双方协商解决。

第七条  本合同作为施工合同的附件，全部工程竣工验收后失效。

第五章工程量清单（无）

/

第六章工程要求

场地示意图见附页

1、钢结构平台拆除，含甲方指定位置转运，钢平台长18m，宽12m，高3m；

2、轻钢板房拆除，含甲方指定位置转运，板房长20m，宽7.5m，高3m；

3、附页图纸云线范围内屋面维护，防止漏雨；

4、新做电缆沟约15m，含沟盖板和甲方指定现浇沟盖板区域；

5、45台精密高温退火炉范围内场地平整；

6、45台精密高温退火炉轨道安装，位置祥见附图；

7、45台精密高温退火炉范围内的厂区照明维护；

8、配合设备进场需进行的扩门，拆除彩钢隔断、消防管及其他管网等的零星改造，零星钢混拆除；

9、工程内产生的建渣外运；

10、甲方临时指派的其他任务。

# 第七章技术标准与要求

1、本询价工程执行中华人民共和国现行有关本次询价工程的施工及安装、质量检测及验收规范。

2、本标段所涉及的上述有关技术规范和标准均由承包人自备。

3、计划开、竣工日期。

# 第八章报价文件格式

(项目名称)     标段询价

询价申请文件

询价申请人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年月日

### 目录

一、询价申请函及询价申请函附录…………………………………………（   ）

二、法定代表人身份证明………………………………………………（）

二、授权委托书…………………………………………………………（）

三、询价申请保证金………………………………………………………（）

四、已标价工程量清单……………………………………………………（）

五、方案与计划………………………………………………（）

六、技术规格要求………………………………………………………（）

七、资格审查资料………………………………………………………（）

八、其他资料………………………………………………………（）

注：（1）（）内应标注每部分的起始页码。

（2）如询价文件中有重复要求提供的资料，询价申请人可只提供一次。

#### 一、询价申请函及询价申请函附录

#### （一）询价申请函

（询价人名称）:

1．我方己仔细研究了（项目名称）标段询价文件的全部内容，愿意以四川2013建设工程量清单计价规范(15定额)增值税工程项目下浮     的询价申请总报价，工期按询价文件约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

2．我方承诺在询价申请有效期内不修改、撤销报价文件。

3．本询价申请保证金无。

4．如我方中选：

(l）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本询价申请函递交的询价申请函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在询价文件第二章“询价申请人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 询价申请有效期90天。

7.其他补充说明：补充说明事项。若无，应填写“无”；若为空白，则中选后按“无”处理。

询价申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

(二)报价文件真实性和不存在限制询价申请情形声明

(询价人名称)：

我方在此声明，所递交的报价文件(包括有关资料、澄清)真实可信，不存在虚假(包括隐瞒)。

经我方认真核查，本询价申请人不存在询价文件第二章“询价申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假询价申请行为，我方自愿按询价文件第二章“询价申请人须知”和其他有关规定承担责任。

询价申请人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年月日

(三)询价申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.2 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 5.3 | 完全响应业主要求 |  |
| 3 | 预付款 | 4.1 | 按专用合同条款办 |  |
| 4 | 质量标准 | 1.3 | 合格标准 |  |

二、法定代表人身份证明

询价申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：系      (询价申请人名称)

的法定代表人。(职务：_电话)

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

询价申请人：(盖单位章)

年月日

注：（1）法定代表人亲自询价申请而不委托代理人询价申请适用。

（2）法定代表人在递交报价文件时，应携带询价申请人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，报价文件不予接收。

二、授权委托书

本人(姓名)系(询价申请人名称)的法定代表人，现委托本单位人员

(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段报价文件、签订合同和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权)，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价文件规定的“询价申请有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

询价申请人：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

联系电话：(固定电话)        (移动电话)

年月日

注：（1）法定代表不亲自询价申请而委托代理人询价申请适用。

（2）法定代表人委托他人询价申请的，委托代理人应是询价申请人本单位的人员。

三、询价申请保证金

无

### 四、已标价工程量清单

无

五、施工组织设计和项目管理

询价申请人编制方案与计划包括但不限于以下内容

1.项目管理机构配备

2.主要施工方案

3.质量控制措施

4.安全和文明施工措施

5.工期及进度计划

6.劳动力安排计划

7.主要施工机械设备配备

8.环境保护及控制措施

......

注：所述格式询价申请人可以自行编订，内容包括但不限于上述内容

六、技术标准与要求

（满足技术规格书要求，格式不限）

1、本询价工程执行中华人民共和国现行有关本次询价工程的施工及安装、质量检测及验收规范。

2、本标段所涉及的上述有关技术规范和标准均由承包人自备。

3、计划开、竣工日期。

七、资格审查资料

(一)询价申请人基本情况表

| 询价申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：询价申请人基本情况表应附资料见第二章“询价申请人须知”3.5.1。

(二)项目负责人简历表

| 项目负责人姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）以上人员应附询价文件中要求的相关注册证、身份证、职称证或上岗证等资料的扫描件。

（三)近年财务状况表

无

注：（1）询价申请人应提供近3年的财务状况表。

“近3个年度财务状况表”分两种情况。询价文件发售之日在5月1日以前的，“近3个年度”是指当年之前的3个年度或当年的上一年之前的3个年度，如某项目询价，发售询价文件的时间是2008年4月1日，“近3个年度财务状况表”是指2005年、2006年、2007年的财务状况，或2004年、2005年、2006年的财务状况，采用哪3个年度，由询价申请选择；询价文件发售之日在5月1日以后的，“近3个年度”是指当年之前的3个年度，如某项目询价，发售询价文件的时间是2008年5月5日，“近3个年度财务状况表”是指2005年、2006年、2007年的财务状况，如新成立公司是2008，则不提供。

（2）财务状况表应附资料见第二章“询价申请人须知”3.5.2。

(四)近年完成的类似项目情况表

无

八、其他资料

注：（1）询价申请人所付资料不得是与本项目履行合同无关的材料。

（2）报价文件不得夹带宣传性材料。

（3）询价文件中有要求，但格式中未涉及的其他资料内容。