***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目设计、施工一体化采购

采购编号：

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电有限责任公司

：

中国·四川

2020年1月

  - 目    录

  - 第一章  询价采购公告

  - 第二章  供应商须知

  - 第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

  - 第四章  响应文件格式

  - 第五章  评审方法

  - 第六章工程量清单

  - 第七章  图纸

  - 第八章  采购合同

  - *第一章  询价采购公告

成都光明光电有限责任公司拟对***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目采用询价方式进行设计-施工一体化采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目概况与范围

1.项目编号及包号： （2018）YXJG-5-2-1-4；

2.采购项目名称：***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目

3.采购内容：本项目为成都光明光电有限责任公司***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目，该项目的合同类型为“设计、施工一体化”EPC工程，成交供应商负责该项目的设计、施工（包括拆除）、协助与用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作的全过程服务及相应的保质保修服务。

4.交货期：     60日历天    。

二、供应商资格要求

合格的供应商应具有全面履行合同的能力，具体应符合下列条件：

    - 具有法人资格和独立订立合同的权力。

    - 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有组织、管理、设计、施工、协调的相应的资格和能力。

    - 具有完善的质量保证体系、质量体系认证。

    - 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

    - 供应商应满足以下资格和业绩条件：

- （1）供应商必须是依法设立、在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的企业，在中华人民共和国依法注册成立外国独资企业、合资企业、合作企业。

- （2）供应商可组成联合体参与报价，报价联合体成员必须是依法成立的，在财务上独立的，合法运作的公司或企业。报价联合体成员必须是在中华人民共和国依法注册的企业法人，且须有国家认可的相应资质。供应商若是联合设计资质成员报价，考虑未中标的风险成本，报价时应包括设计费，报价组成中的设计图纸资料可以由有设计资质的联合体成员出图，供应商中标后并在付预付款前再完善好设计图纸的设计单位盖章、授权等采购文件要求。联合体各方应询价谈判文件的有关要求分别提交各自的资质文件。

  - 资质要求——供应商最低须同时具有以下资质：

- A、单一供应商或联合体成员具有建设部颁发的工程设计综合资质乙级。

        - 单一供应商或联合体成员具有建设部颁发的机电安装工程施工总承包贰级及以上资质。

        - 施工项目经理具有贰级注册建造师（房建或机电安装专业）及以上资质，不得同时担任两个及以上建设工程项目施工项目负责人。

        - 如果供应商准备将合同范围内的部分工作内容分包给有专业资质和经验的第三方时，则应按本须知要求提供分包人的相关资料，供甲方确认。经甲方书面同意的分包人方可参与本项目的分包工作。本条所述的分包人不包括设备、材料的供应商。

        - 本次项目采购由于项目对设备使用环境、使用条件可靠性要求比较高，并且项目专业模块的协调和管理要求较高以及工期紧、项目实施周期短，因此若为联合体报价则组成联合体的成员不超过两家。

三、询价采购文件的获取

1.询价采购文件自2020年1月7日至2020年1月16日10:00（北京时间，法定节假日除外），在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）获取。

2.询价采购文件售价：   /   元人民币 （询价采购文件售后不退, 响应资格不能转让）。

四、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2020年1月17日10:00（北京时间）。

2.询价文件递交地点：成都光明光有限责任公司审计法规部。

3.响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上发布。

六、联系方式

采购人：成都光明光电有限责任公司

通讯地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

邮    编：

联系人：吴女士、车女士

联系电话：13882088655、13708188675

- *第二章供应商须知

  - 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | □无 √有，最高限价：60万元人民币。 |
| 2 | 联合体询价 | 不接受 √接受 |
| 3 | 询价保证金 | √不要求。 □要求，金额：元（询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的2%）； 交款方式：询价保证金可以以电汇、网银方式或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，电汇、网银方式交款应在递交响应文件截止时间前到账（因便于查询保证金是否到账，建议供应商提前三日到账，如因未到账造成的任何责任，由供应商自行承担）； 收款单位：； 开 户 行：； 银行账号：； 交款截止时间：XXX（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）； 注：1. 询价保证金应当从供应商基本账户转出； 2. 询价保证金的交纳以银行到账时间为准。 |
| 4 | 履约保证金 | √不要求。 □要求，履约保证金的形式：； 履约保证金的金额：元； 交款方式：； 收款单位：； 开 户 行：。 银行账号：XXX。 交款时间：供应商确认通知单发放后，政府采购合同签订前。 |
| 5 | 现场踏勘 | □无。 √有，现场踏勘时间：2020年1月13日10:00（北京时间）； 地点：成龙大道359号成都光明光电有限责任公司A06厂房 ； 联系人电话：13882088655 |
| 6 | 询价服务费 | √无。 □有： … |
| 7 | 封面注明 | 项目编号：（2018）YXJG-5-2-1-4 项目名称：***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目 供应商名称： |
| 8 | 递交响应文件地点 | 成都光明光电有限责任公司审计法规部 |
| 9 | 评审办法 | □最低评标价法； √综合评分法。 |

  - 一、总  则

    - 1.适用范围

1.1 本询价采购文件仅适用于本次询价所叙述的工程采购。

1.2 本询价采购文件的解释权归采购人所有。

    - 2.采购主体

2.1本次询价的采购人是 成都光明光电有限责任公司。

    - 3. 询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

4.充分、公平竞争保障措施（不适用本次询价）

提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过形式评审、资格审查、符合性审查的不同供应商人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高或评标价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分或评标价相同的，由采购人或者采购代理机构委托询价评审小组采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.询价保证金（不适用本次询价）

5.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询价采购文件规定数额的询价保证金，并作为其报价的一部分。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.2以现金或者支票形式提交的询价保证金应当从其基本账户转出。

5.3 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

5.4 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

5.5 未成交供应商的询价保证金，将在供应商确认通知单发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。

成交供应商的询价保证金在成交供应商与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金（如要求）后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）。

为确保保证金的退还，请各供应商完整无误地填写本询价采购文件第四章“询价保证金说明函”，并询价当天单独递交给现场工作人员。

由于供应商自身原因（未递交或未及时递交询价保证金说明函、未填写完整、内容填写错误、字迹不清、未盖公章等情况）造成保证金未在规定时间内退还的，一切后果由供应商自负。

有关部门认定是否违法、违规、违纪时效不计算在五个工作日内。

5.6发生下列情形之一的，将不予退还询价保证金：

（1）在询价采购文件规定的询价截止时间后撤回相应文件的；

（2）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收供应商确认通知单的；

（4）由于成交人的原因未能按照询价采购文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交人的原因未能按照询价采购文件的规定交纳履约保证金的（如要求）；

（6）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

6.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价采购文件规定的期限，但不得短于询价采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

7.知识产权

7.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.2 除非询价采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

7.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 二、询价采购文件

    - 1．询价采购文件的构成

1.1 询价采购文件是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据。询价采购文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

1.2 供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价采购文件的全部内容，按照询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

    - 2. 询价采购文件的澄清和修改

2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价采购文件进行澄清或者修改。

2.2 采购人对已发出的询价采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价采购文件的供应商，同时在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

2.3供应商认为采购人需要对询价采购文件进行澄清或者修改的，可以在提交响应文件截止之日5个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

    - 3. 答疑会和现场考察

3.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价采购文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

3.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将在成都光明光电股份有限公司官网公布（http://www.cdgmgd.com//）。供应商不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视为放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

  - 三、响应文件

    - 1.响应文件的组成

供应商应按照询价采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

    - 2.响应文件的语言

2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

    - 3．计量单位

除询价采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行询价采购文件第四章的规定要求。

5.2响应文件的组成（响应文件由三卷组成，具体内容如下）：

第一卷  商务标

- 报价书（应有详细的报价清单）

- 供应商法定代表人资格证明文件

- 供应商法定代表人授权书

- 《报价保证金确认函》复印件

- 近三年类似项目的工程业绩

- 供应商资格证明文件（包括联合体各方）

- 企业法人营业执照

- 供应商资格声明

- 联合体牵头人授权书

- 联合体协议书（如果有）

- 资质证书、生产许可证、有关鉴定材料

- 供应商简介

- 质量保证体系及其质量认证证明

- 施工企业银行资信证明或评估机构出具的信用等级

- 供应商近三年经审计的财务报表

- 联合体的组织机构

- 分包方的资质文件（若有）

第二巻  设计技术标

每一个供应商报送一套设计文件，报价文件、总平面布置、工艺布局等的施工设计图纸，应达到施工深度，包括但不限于以下内容：

- 工艺功能分析及工艺流程图设备清单及技术规格标准

- 详细的总平面图、建筑平面布置、立面、剖面图、材料选用说明(材料选用国内外知名品牌，要耐用并便于采购、施工、维护)

- 工艺及非工艺、机电各系统详细的文字说明、技术标准、系统原理图及平面图

- 施工图设计应完整详尽，图纸中须有体现主要细部节点的构造及技术特点的详图，施工图内容必须完全具备现场指导施工的作用。不同材质交接的部位要考虑收口方式，并在施工图纸需出据收口详图。

- 施工图设计包括室外通风空调设备间的修建，设备间外观色调及风格应与原建筑相协调；包括系统通风空调设备、吊顶封窗等装饰、电气、净化通风、空调自动化控制、空调系统、土建基础等所有实现本采购项目功能及要求的全部施工设计。

1.3   报价文件中应列明所引用和执行的设计规范，设计文件和图纸应符合国家、地方、行业相关要求。

第三卷  施工技术标（包括土建、装饰、安装及项目管理等）

施工技术标包括土建、装饰、安装及项目管理等，内容包括但不限于以下内容：

- 技术标编制说明；

- 主要施工方案及施工技术措施；

- 施工现场平面布置图；

- 施工总进度计划与保证措施；

- 施工质量目标及质量保证措施；

- 安全文明施工保证措施；

- 施工劳动力计划安排；

- 工程投入的主要施工设备情况和清单；

- 项目管理机构配备；

- 拟分包项目名称和分包人情况表；

- 在洁净室施工时的保护措施。

- 其他

6.响应文件的编制和签署

6.1参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求，准备响应文件。

6.2响应文件需准备电子文件1份，纸质文件2份（正、副本各一份）。

6.3响应文件需进行密封（封面注明项目编号、项目名称、分包号和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。

6.4通过中国兵器装备集团招标投标交易平台导出自带网站水印的电子响应文件，将导出后的文件打印装订/份，作为响应文件的纸质文件，纸质文件进行密封（封面注明询价通知编号、项目名称、分包号和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。（不适用本次询价）

6.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

6.6响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。

6.7响应文件需要逐页编目编码。

6.8响应文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章。

7.响应文件的递交

7.1供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

7.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

7.3供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件的电子文件上传至中国兵器装备集团招标投标交易平台（http：//bingqi.govbuy.cn/），同时将响应文件的纸质文件在规定的递交响应文件截止时间前送达到指定递交响应文件的地点。逾期到达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。（不适用本次询价）

8.响应文件的修改和撤回

8.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构/采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定上传至中国兵器装备集团招标投标交易平台（http：//bingqi.govbuy.cn/），并注明“修改响应文件”字样。（不适用本次询价）

8.3响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

8.4 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

  - 四、询价及评审过程

  - 询价评审小组的组建及评审工作按照本文件第五章的规定进行。

  - 五、成交事项

  - 1.供应商确认通知单为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 2.供应商成交后，拒绝领取供应商确认通知单的，采购人将于成交供应5个工作日内发出供应商确认通知单。商确定之日起

  - 3.供应商确认通知单对采购人和成交人均具有法律效力。供应商确认通知单发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

  - 4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

  - （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

  - （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

  - （3）成交候选供应商低于成本价竞争；

  - （4）成交候选供应商提供虚假材料；

  - （5）成交候选供应商恶意串通。

  - 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推或重新组织采购。

  - 六、合同事项

  - 1.签订合同

1.1 成交供应商应在供应商确认通知单发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、供应商确认通知单等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同分包

2.1 经采购人同意，允许成交供应商依法将部分内容以分包方式履行合同。分包应当在合同签订之前征得采购人同意，分包给符合资质条件的供应商，分包供应商履行的分包项目的具体技术要求等，必须与响应文件一致。

2.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

4.履约保证金（不适用本次询价）

4.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

4.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

5.履行合同

5.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

6.验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规、制度规定、询价采购文件以及采购合同的要求进行验收。该项目要经过具有检测资质的第三方检测机构对项目按相关要求分别做静态、动态检测，检测合格才能做竣工验收，检测费由供应商自己承担。

  - 七、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、质疑和投诉

1.询价采购的质疑

1.1供应商对采购活动的质疑需以书面的形式向采购人提出。质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

1.2询价采购提出质疑期限的计算：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限按收到采购文件或采购公告之日起，递交响应文件截止之日止计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限按采购文件或采购公告发出之日起，采购程序环节结束之日止计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限按成交结果公示之日起，成交结果公告期限届满之日止计算。

1.3质疑函应当但不限于包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被质疑人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的质疑事项、事实根据和法律依据。

1.4采购人需签收书面的质疑函，并在三个工作日内答复供应商的质疑。

2.询价采购的投诉

2.1质疑供应商对采购业务部门、采购代理机构的答复不满意或者采购业务部门、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后的15个工作日内向投诉处理部门当面提交投诉书，投诉应该有明确的请求和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.2投诉书应当但不限于包括下列内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字盖章并加盖公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.3投诉的处理由采购人负责答复。投诉处理部门为成都光明光电股份有限公司（发展改革部），联系人：李晓红，联系电话：88456100。

*第三章 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、采购项目概况

1.项目名称：***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目采购

2.项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

3.使用单位：成都光明光电有限责任公司

4.项目简介：本项目为成都光明光电有限责任公司***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目工程。结构为混凝土框架结构，洁净室总面积130平方米左右。室内温度控制：21.5℃±1℃，温度变化≤1℃/24h（空调出风不能直吹环抛机工作台面，送风口采用微孔板送风方式）；室内湿度控制：60%RH±10%；室内洁净度：十万级；洁净室改造后装饰地面至装饰吊顶的净空高度层高≥3米(报价按层高3米计)；照度要求≥450lex;噪声、房间压差等满足《洁净室施工及验收规范》-GB50243-2010等行业相关规定，本改造项目设计和施工均按相关规范和行业标准执行。项目预算造价控制在60万以内。

二、商务要求

1.交货期：60日历天。成交供应商于合同签定后至60日历天内完成设计、施工（包括拆除）及满足设备调试培训和正常使用的目标，并在最终验收合格后提交约定的工程全部文件、图纸、资料。

供应商应根据询价采购文件中的工期提出相应计划工期，至少包括设计完成时间，土建、安装、调试、培训及最终验收的时间。

2.付款方法和条件：（该项目为固定单价，按实结算，提供增值税专用发票）

（1）、工程预付款：在合同签订后支付合同款的30%。

（2）、进度款支付：工程所有设备到现场经采购人开箱验收满足要求并安装完成后支付合同价款的30%款额，工程竣工验收并进行系统运行调试且经具有检测资质的第三方检测机构检测合格，同时提交竣工图并经工程造价审计后，支付工程总价款的35%款额；另余5%的工程总价款作为质量保证金，待工程移交运行后一年，如无设计施工质量问题，才予无息支付。

3.售后要求：

（1）、保修期限：

保修期以工程竣工之日起算，保修期为两年。

（2）、保修责任

乙方在工程保修期内有责任返修本合同工程的任何工程缺陷或损坏。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

（3）、保修金

a、保修金的数额为合同总价的5％。

b、甲方在保修期满后60天内结算，将剩余保修金返还乙方，不足部分由乙方支付。约定阶段验收工程的保修期从阶段验收竣工之日起算。

(4)、返修

保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后14天内开始实施返修，并在甲乙双方商定的时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。

4.安装调试及验收要求：

（1）工程的设计、施工质量，必须符合国家及相应部委颁布现行的工程设计、施工规范和标准，达到合格等级。

（2）乙方提供的设备、设施、材料等物资以及相应的软件和服务等应当符合中华人民共和国有关法律法规、以及关于质量、安全、卫生、环境保护、人身健康、能耗、社会责任等方面的国家标准（尤其是其中的强制性认证标准）和地方政府相应的规范性文件。

三、技术要求：

1.具体采购范围描述：

本项目为成都光明光电有限责任公司***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目，该项目的合同类型为“设计、施工一体化”工程，成交供应商负责该项目的设计、施工、协助与用户交接以及项目施工前的各项手续的办理和项目完成后各项竣工验收的后期工作的全过程服务及相应的保质保修服务。供应商的报价应包括完成本采购文件要求范围内规定的设计、施工、采买、安装、调试、试运行、培训、与相关职能部门协调、用户交接的全过程服务及相应的保质保修服务以及项目施工前期手续办理、后期的各项检测实施（包括第三方检测）、协调工作、保险、劳务、管理、利润、税金等以及有关法律、法规规定的和合同包含的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用，采购项目为交钥匙工程。同时包括改造区域范围原有的吊顶、彩钢板墙、房间土建隔墙、水池、管线、灯具等相关内容的的拆除及穿墙打洞拆除恢复，包括拆除物、建渣的清运等所有相关工作。建筑布置图如下：

建筑布置图要求及说明：

1、改造区域：如上图所示红线范围内，面积约130m2；

2、拆除两间房之间的部分隔离砖墙（保留2米），如上图所示，并保留出原墙体暗装消防箱的使用功能；

3、拆除原来的全部彩钢板隔离墙（约13米）；拆除改造区域的吊顶扣板，

区域内部分进水管线、高压气管等拆除、改造；

4、室内设一不锈钢水池（500×500），2个地漏；

5、风淋门旁边开一扇物料进出门（2米宽对开门）；

6、抛光室外墙开设备入口：宽×高=4000×3000；

7、完善动能配置，室内3台设备：20kw+20kw+10kw=50kw；

8、空调机组房间布置位置如上图；

9、采购单位在改造区域附近提供本次采购内容所需电源控制装置，供应商由该控制柜配电至改造区域现场。从吊顶引至室内3台采购人设备的线缆外穿不锈钢引下管，管径不小于DN32，室内布置插座不少于10个，其它内容按相关规范和要求配置；

10、若对以上内容及位置有疑问，可现场踏勘核对。

  - 2.主要技术指标及性能要求：

本项目为成都光明光电有限责任公司***玻璃量产平台建设A06洁净室改造项目工程。结构为混凝土框架结构，洁净室总面积130平方米左右。室内温度控制：21.5℃±1℃，温度变化≤1℃/24h（空调出风不能直吹环抛机工作台面，送风口采用微孔板送风方式）；室内湿度控制：60%RH±10%；室内洁净度：十万级；洁净室改造后装饰地面至装饰吊顶的净空高度层高≥3米；照度要求≥450lex;噪声、房间压差等满足《洁净室施工及验收规范》-GB50243-2010等行业相关规定，本改造项目设计和施工均按相关规范和行业标准执行。地坪采用环氧自流坪。室外拟建空调设备机房与室内洁净室之间原有建筑外墙为带窗墙体，设计、施工、设备选型时考虑空调设备运行噪音不能干扰室内工作环境。精密空调机组应具备高精度温度控制功能、低温环境制冷功能（能保证在室外零下5℃情况下精密空调机组能够正常制冷工作）、可选择值班模式的工作状态（以达到减少运行费用的目的）等功能。本项目自动控制系统对温度采集、传感器的选择、控制、驱动等应匹配高精度模式。

四、设备、材料品牌要求

1、恒温恒湿净化机组（风冷）、风冷冷水机组、组合式空调机组选用吉荣、天加、雅士知名品牌或更好的国际品牌。

2、控制系统（包括温度传感器、湿度传感器）采用西门子、江森、霍尼韦尔品牌。

3、其它材料使用国内优质品牌，并在报价中注明。

*第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

成都光明光电有限责任公司：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加项目（采购编号：）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

成都光明光电有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

成都光明光电有限责任公司：

1.我方全面研究了“”项目询价采购文件（项目编号：），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需工程，总报价为人民币万元（大写：）。

3．我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件份，纸质文件份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起天。

8.若我方成交，愿意按有关规定及询价采购文件要求缴纳采购代理服务费。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价表（不适用本次询价）

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价应是最终用户验收合格后的总价。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖投标人印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

六、制造商家授权书

（采购人名称）：

（制造商家名称）是在（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（制造商家名称）授权XXX（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加项目第包的报价，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以采购合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务。

授权单位名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

附：授权销售产品清单

注：1.供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件。（若由国外制造厂家直接授权的，签字或盖章均可）

2.对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目，或者采购文件特别注明不需要提供授权书的采购项目，可以不提供制造厂家授权书。

3. 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加报价

七、技术应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内温度控制：21.5℃±1℃，温度变化≤1℃/24h |  |  |
|  |  | 室内湿度控制：60%RH±10% |  |  |
|  |  | 室内洁净度：十万级 |  |  |
|  |  | 采购文件中除了温度、湿度、洁净度以外的其它要求（包括设备、材料选用品牌要求） |  |  |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工期：60日历天 |  |  |
| 2 |  | 在合同签订后支付合同款的30%，工程所有设备到现场经采购人开箱验收满足要求并安装完成后支付合同价款的30%款额，工程竣工验收并进行系统运行调试且经具有检测资质的第三方检测机构检测合格，同时提交竣工图并经工程造价审计后，支付工程总价款的35%款额；另余5%的工程总价款作为质量保证金，待工程移交运行后一年，如无设计施工质量问题，才予无息支付。 |  |  |
| 3 |  | 在质保期内工程质量发生问题，供应商应积极配合采购人进行整改且采购人有权要求质保期从整改之日起重新计算 |  |  |
| 4 |  | 无条件积极响应采购人的其他相关要求 |  |  |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十、询价保证金

## (一)询价保证金说明函

## 无

## (二)询价担保函（格式）

无

十一、项目人员一览表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

    - 十二、已标价工程量清单

（见第二章响应文件格式）

十三、技术标准与要求

（满足本询价采购文件的技术规格要求，格式不限）

  - *第五章  评审方法

  - 1.总则

1.1 评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

  - 2.评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

  - 3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

  - 4.详细评审（仅综合评分法适用）

询价评审小组只对通过初审的响应文件，根据本文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。除价格因素外，询价评审小组成员应依据询价采购文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价采购文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

综合评分明细表：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（60分） | 报价 | 以有效标最低价为基准价，合格供应商的报价等于基准价的得满分，报价高于基准价的，每高1%扣1分，扣完为止。 0——60分 |
| 2 | 施工技术（15分） | 土建、装饰及安装施工组织设计 | 施工组织实施方案、安全文明施工保障措施、项目管理体系及项目组资历和经验、测试调试计划及保障措施等。。 评审得分：一般为1-2分、良为3-4分，优为5分 |
|  |  | 项目管理 | 供应商在项目施工中对工程造价、质量、进度、安全等方面的管理情况。 评审得分：一般为1-2分、良为3-4分，优为5分 |
|  |  | 类似业绩 | 近3年以来完成3个类似项目业绩。 类似业绩是指：不低于10万级的净化洁净用房工程且温度、湿度波动控制范围不低于本询价项目要求。上述业绩内容提供中标通知书或合同和竣工验收资料。 评审得分：一个十万级且温度、湿度满足询价文件的类似项目业绩得分1分，一个万级且温度、湿度优于本项目询价技术要求的项目业绩得分为1.5分，满分为5分。 |
| 3 | 设计（20分） | 工程技术设计方案 | 设计方案的成熟性、合理性、先进性，主要设备配备情况，设计方案对运行管理的影响等。 评审得分：一般为1-2分、良为3-4分，优为5分 |
|  |  | 空调机组室外设备间设计 | 设备间设备布局合理性、房间功能设计程度的完善、外观设计的美观程度等。 评审得分：一般为1-2分、良为3-4分，优为5分 |
|  |  | 自动控制系统设计 | 自动控制系统设计的先进性、操作使用的方便性等。 评审得分：一般为1-2分、良为3-4分，优为5分 |
| 4 | 材质、品牌、售后服务质量（5分） | 设备、材料、元器件仪表等材质、品牌、售后服务质量 | 设备、材料、元器件仪表等材质情况，品牌情况、售后服务质量情况等。 评审得分：一般为1-2分、良为3-4分，优为5分 |
| 5 | 总分 评分标准 |  | 100分 |

  - 5.推荐成交供应商

  - 询价评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。

  - 6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购人自评审结束之日起3个工作日内，在原发布询价采购文件的媒介上公示。

6.2.3公示期不少于3日，公示期内无异议或投诉，公示期结束后，采购人向成交供应商发出供应商确认通知单。

成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.4 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

  - 7.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

  - 8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上公告详细理由。

9.有下列情形之一并不限于以下情形的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

9.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

9.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

9.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

第六章 工程量清单

本项目为施工-设计一体化采购，由供应商自己设计图纸，供应商根据自己的设计资料及询价单位的要求，自行清单报价。

第七章 图纸

本项目为施工-设计一体化采购，由供应商自己设计图纸。

第八章  采购合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方的义务、责任，经双方协商达成一致，于年月日签订本合同共同执行。

第一条  工程名称：                    。

第二条  工程地点：                    。

第三条  工程主要内容：                    。

第四条  承包方式

乙方按固定单价包干，工程量据实结算。

- 工期

日历天(自甲方书面通知开工之日起计算，至甲方验收合格之日止)。因不可抗力或者其他非乙方原因造成的工期延误，经甲方书面确认后工期顺延，但顺延期间甲方不对乙方作费用补偿。

第六条  合同价款

合同价款¥         元（其中暂列金¥   元），大写（人民币）：。明细详见附件《工程量清单报价表》。

履约保证金为中选价（不含暂列金）的0，即：¥ ，大写（人民币）： /。须在收到中选通知书之日起3个工作日内提交至甲方，否则视为乙方放弃中选资格且违约，甲方可依本合同约定及相关法律规定追究乙方违约责任。履约保证金的退还：竣工验收合格后7个工作日内双方无合同履行争议的，甲方一次性无息退还履约保证金。

合同价款包括并不限于：完成合同及工程量清单要求的所有工作内容的全部工程费、税金、管理费、利润、保险费、风险费及同其他单位的配合协调及协同验收等其他相关的一切费用。

第七条 付款方式

1、合同签订后支付合同价款的30%  （不含暂列金）；工程所有设备到现场经采购人开箱验收满足要求并安装完成后支付合同价款的30%款额，工程竣工验收并进行系统运行调试且经具有检测资质的第三方检测机构检测合格，同时提交竣工图并经工程造价审计后，支付工程总价款的35%款额；另余5%的工程总价款作为质量保证金，待工程移交运行后一年，如无设计施工质量问题，才予无息支付。（提供增值税专用发票）

2、乙方每次申请付款前，应提供与付款金额相等的合法发票及付款申请书，否则甲方有权延迟支付并不承担违约责任。

第八条 工程结算计价依据

1、工程量清单、图纸、本合同；

2、合同中已有项目的数量计算，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行；

3、因甲方要求增加的工作内容在合同工程量清单外的，计价方式依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3工程变更章节中第9.3.1条执行。对于报价表及报价书中没有的或无类似项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件和乙方报价浮动率（1-中选价/控制价）×100%执行；如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理确定。在工程量清单范围内，因甲方要求减少的工作内容及工程量，按乙方清单报价在合同价中予以扣减。

4、措施费中除安全文明施工费结算时按相关文件计取外，其余措施费包干使用，结算时不论何种情况均不调整。

第十条 工程竣工验收

1、工程竣工后，乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方应在接到验收申请和相关资料之日起3个工作日内组织有关部门和人员进行验收，最终以国家现有的有关施工及验收规范、标准、规程和设计变更为依据。如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

2、工程验收达不到国家质量合格标准要求时，乙方负责返修至合格，如乙方不能在甲方规定时间内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方有权另行委托他人进行处理，其费用由乙方全部承担且由乙方赔偿甲方因此受到的全部损失，相关费用甲方有权在应支付给乙方的款项中直接予以扣除。

3、正式验收前3日，乙方应向甲方提交所有施工记录、竣工图纸、竣工报告等并办理移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收，延期违约责任由乙方承担。

第十一条  质量保修期

本工程质量保修期为两年，从验收合格之日起计算。质量保修期内，若出现质量问题，乙方应按甲方要求及时到现场修理，若乙方未能在规定期限内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方将另行委托其他单位处理，相关费用由乙方承担，甲方直接在质量保证金中扣除。

第十二条  双方职责

1、甲方责任

（1）开工前三天，为乙方入场施工创造条件；

（2）按合同规定向乙方拨付工程款；

（3）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施；

（4）负责施工协调工作。

2、乙方责任

（1）接到进场通知后3天内，向甲方提交现场管理人员配置名单，应包括各个主要岗位的技术和管理人员名单及其资格等内容和总体进度计划；

（2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划、报甲方审查完善后遵照执行；

（3）严格按照工程量清单和标准、规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

（4）严格执行工程隐蔽验收程序，未经隐蔽验收或隐蔽验收不合格，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求探测或揭开检查，由此增加的费用和工期由乙方承担；

（5）严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、不得扰民及污染环境；

（6) 乙方应作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料文件移交甲方；

（7）乙方负责竣工验收合格前工程保护工作、乙方保护期间发生损坏，乙方负责修复合格并承担全部费用，工期不予顺延；

（8）工程实施过程中，非因甲方原因发生的一切安全事故（含人身、财产损害等），均由乙方承担相应责任和费用，并立即报告甲方和建设主管部门；

（9）需甲方确定品牌及型号的材料设备：按照工程量清单要求，且须甲方相关人员认可后方可入场；

（10）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

第十三条 安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任，因此产生的赔偿和纠纷由乙方承担和负责处理。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

3、应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的保险、安全生产和劳动保护等措施，加强人员的安全教育及施工作业安全管理。

第十四条  违约责任

1、若因乙方原因造成本工程验收经整改后仍不能通过的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此造成的一切损失并向甲方支付合同结算金额的20%作为违约金。

2、乙方如未按经确认的工期计划中的要求，完成节点工期的，每发生一次支付甲方违约金1000-2000元/天。

3、因乙方原因不能按期完工，按1000元/天向甲方支付违约金。延期超过5天，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4、合同履行期间，甲方因项目实际情况需要提前终止合同的，双方根据乙方对工程已实施的、经甲方认可的、合格工作量进行结算。已经支付的费用，应多退少补。

5、合同签订后乙方不得单方面提出终止或解除合同，否则，视为乙方违约，乙方除返还已经收取的款项以外，还须按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

6、如果发生恶意停工恶意闹事，每发生一次向甲方支违约金5000元。

7、本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼费以及合理的调查费、律师费、鉴定费、差旅费等相关费用。

8、以上违约及其他违约，甲方可在应付工程款或乙方履约保证金中直接扣除违约金并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。

第十五条 终止条款

因不可抗力致使合同延迟履行或无法履行的，遭受不可抗力影响的一方应在不可抗力事由发生后五日内书面通知对方，双方确认后互不承担责任，可协商延长合同履行的期限或者终止合同。

第十六条  争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十七条  本合同自甲乙双方确认并盖章之日起生效，自双方履行完毕各自的义务后自行终止。

第十八条  本合同一式陆份，甲方双方各执叁份，具有同等法律效力。

第十九条  本合同未尽事宜双方协商解决。

第二十条  双方根据本合同列明的联系方式向对方发出的通知、文件等到达对方在本合同中注明的地址或对方的终端接收设备的，即视为送达，包括但不限于快递、专人送达、邮件、传真等方式，如一方地址或联系方式变更，但未提前书面通知另一方的，则另一方以上述方式发送到原地址的亦视为送达。本协议项下的地址可作为司法文书的送达地址。

（以下无正文）

甲    方（盖章）：                         乙    方（盖章）

法定代表人：                              法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）：

地 址：                                   地   址：

电   话：                                 开户银行：

账   号：

电   话：