都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就特玻1#、2#炉拆炉项目（编号：DJYGM-20201117）组织询价采购，若贵公司愿与光明真诚合作，请按以下要求填写，并按时回执。报价函截止回函时间：2020年11月27日17:00前，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况：

| 企业全称（填写并盖章） |  | 详细地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 联系电话 |  | 业务联系人 | 联系电话 |
| 取得质量及行业认证情况 |  |  |  |  |

二、项目拆炉内容及要求

（一）特玻1#炉拆炉要求

1、钢构、风管、水管部分

全部拆除，在拆除过程中禁止暴力切割，应尽可能保留钢材的可重复使用性，并将钢材运送至指定地点整齐码放。

2、砖材、电极部分

全部拆除，尽可能保留可再利用的粘土砖、保温砖、硅线石砖并将砖材分类整齐码放至托盘，运送至厂区内指定地点；废旧锆刚玉砖单独码放并运送至厂区内指定地点；废电极退回公司库房。

3、炉内玻渣部分

全部拆除，尽可能保留玻渣，确保玻渣无杂物的前提下单独码放运送至厂区内指定地点。

4、变压器、控制柜及电缆

全部拆除，将拆除的变压器、控制柜及电缆有序运送到厂区内指定地点。

5、供料混凝土平台

全部拆除，包括钢构及立柱，并按要求将钢材运送至厂区内指定地点，混泥土建渣清运出厂，按市政环保要求合规合法处置。

6、玻渣池（砖砌结构）

全部拆除，并按要求将建渣清运出厂，按市政环保要求合规合法处置。

7、退火炉

分段全部拆除，并将其运送至厂区内指定位置。

8、加料机

全部拆除，并将其运送至厂区内指定位置。

（二）特玻2#炉拆炉要求

1、钢构、风管、水管部分

除拆炉过程中必须拆除的部分外，原则上不动。

2、砖材、电极部分

全部拆除，尽可能保留可再利用的粘土砖、保温砖、硅线石砖并将砖材分类整齐码放至托盘，运送至厂区内指定地点；废旧锆刚玉砖单独码放并运送至厂区内指定地点；废电极退回库房。

3、炉内玻渣部分

全部拆除，尽可能保留玻渣，确保玻渣无杂物的前提下单独码放运送至厂区内指定地点。

4、玻渣池（砖砌结构）

全部拆除，并按要求将建渣清运出厂，按市政环保要求合规合法处置。

5、变压器、控制柜及电缆、供料混凝土平台、退火炉、加料机等。

不拆。

（三）工期要求

合同签订约定进场后15日内。

（四）其他

1、拆炉过程所需的工具上由供应商自行准备，需要用电、用水、氧气、乙炔等由公司提供。

2、涉及特种作业人员需持证上岗，进入工作岗位开工前必须将有效证件复印件交公司备案。

3、严格履行安全生产管理责任，对施工期间一切安全风险承担完全责任。

三、报价函

按附件一格式填报，加盖公章。

四、评标方法：最低价评标法。

五、付款条件及方式：确定中标后，预付项目总金额的10%里履约保证金，拆炉完成并按项验收合格后，供方开具约定增值税专用发票后30天内付清全款，同时一并退回履约保证金。

六、违约承诺：  √A.同意；   B.不同意

（一）除因不可抗力因素外，其余未按工期完工，每延迟一天，扣减总费用的10%，超期10天以上将解除劳动合同。

（二）施工过程对公司其他设施设备造成损坏或生产影响的，按实际损失金额赔付。

七、踏勘：如需现场踏勘，可联系采购询价咨询人，约定时间前来公司具体了解业务内容。

八、询价文件投递截止日期：请将此文档打印填好，与营业执照复印件、报价函、法人委托书（投标人非法人的，提供法人委托书，格式见附件二）、法人/业务联系人身份证复印件一并密封（所有资料均需盖公章），外包装上要注明：采购单位名称、项目名称、报价单位名称（盖公章）、报价人和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2020年11月27日前寄到或送达：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87118620，地址：都江堰市蒲阳镇经济开发区光泰路10号

询价咨询人：罗春，联系电话：18117914033

业务咨询人：朱志强 联系电话：13088088368

询价采购监督人：张远琳，联系电话： 028-87117177

附件一：

报 价 函

致：都江堰光明光电材料有限责任公司

根据贵公司            项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：

1.按照贵司询价采购书第二条相关工作内容和要求，完成所有工作任务，报价总价（含税率为    %增值税）为人民币_______元，完成日期自合同签订后_____个日历日。

2.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_____个日历日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；      邮编：_____________；

电话：____________________；      传真：_____________；

联系人：__________________；

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：____________

附件二

法人代表授权人

本授权书声明：在本书上签字的           （公司名称）（法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的         （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在               项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：             （签字）  性 别：      年龄：

身份证号码：

联系电话：                    手机：

公司名称：                              （盖公司章）

地    址：

法定代表人：                    （签字）

联系电话：                    手机：

日期：       年        月        日