兵装集团光电材料研究院研发大楼建设项目

建筑设计采购

采购编号：(2022)JJ-1-1-1

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电股份有限公司

中国·四川

2022年6月

目    录

第一章  询价邀请书

第二章  供应商须知

第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

第四章  响应文件格式

第五章  评审方法

第六章  图纸

第七章  合同模板

附：设计要求

第一章  询价采购公告

成都光明光电股份有限公司拟对兵装集团光电材料研究院研发大楼建设项目建筑设计项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目概况与范围

1.项目编号及包号： (2022)JJ-1-1-1；

2.采购项目名称： 兵装集团光电材料研究院研发大楼建设项目建筑设计；

3.建设地点及建设规模：本次建设项目位于光明工业园C区；新建综合大楼一栋，建设面积约17000㎡。主要使用功能为研发办公、试验等。

4.采购内容：本建设项目工程范围内的设计工作，设计单位应严格按照国家规范及相关地方规定完成工程方案设计、初步设计、总平设计、室内装饰设计、用地内道路及市政管网设计、智能化综合布线设计、公用工程设计（低压配电室、循环水系统、气瓶间等）、施工图设计（各阶段、各专业设计深度应满足建设部颁布《建筑工程设计文件编制深度》的要求）、专项设计（按相关规定执行）、编制工程概算、设计跟踪服务、现场指导与监督、施工配合以及后续服务工作；设计应与现有公共设施接口相对应。

5.质量标准：符合国家及地方现行设计相关规范及标准，各设计阶段均达到设计深度要求，能通过各阶段相关政府主管部门审查、审批并满足施工要求。

6.设计周期：90个日历天，包括通过各阶段相关政府主管部门审查、审批。

二、供应商资格要求

1.供应商应具备：

1.1 独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力；

1.2 财务要求：近三年（2019-2021年）无亏损，提供经审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）；

1.3 业绩要求：2019年以来已承接过1个类似项目业绩（类似项目业绩是指建筑工程设计业绩且单体建筑面积规模需不低于25000平方米）；

1.4 拟派项目负责人（即设计负责人）：具备一级注册建筑师职业资格并同时具备建筑设计专业高级工程师及以上技术职称；

1.5 信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。

1.6 企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，须持有效的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》并提供按（川建建发[2016]473号）文取得的带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》。

2.不接受联合体询价。

三、询价采购文件的获取

1.询价采购公告自2022年06月30日至2022年07月15日，在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）获取。

2.询价采购文件售价：\元人民币 （询价采购文件售后不退, 响应资格不能转让）。

四、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2022年07月15日10:00（北京时间）。

2.响应文件递交地点：成都光明光电股份有限公司审计法规部。

3.响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上发布。

六、联系方式

采购人：成都光明光电股份有限公司

通讯地址：成都市龙泉驿区成龙大道359号

邮    编：610100

联系人：审计部  贾女士 （028）88456106

运行部  梅先生  18980908704

2022年06月30日

第二章供应商须知

供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | □无 √有，最高限价：95万元。 |
| 2 | 联合体询价 | √不接受 □接受 |
| 3 | 询价保证金 | □不要求。 √要求，金额：壹万元（询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的2%）； 交款方式：询价保证金可以以电汇、网银方式或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，电汇、网银方式交款应在递交响应文件截止时间前到账（因便于查询保证金是否到账，建议供应商提前三日到账，如因未到账造成的任何责任，由供应商自行承担）； 收款单位：成都光明光电股份有限公司； 开 户 行：成都建行二支行； 银行账号：51001426208050617526。 交款截止时间：同递交响应文件截止时间（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）； 注：1. 询价保证金应当从供应商基本账户转出； 2. 询价保证金的交纳以银行到账时间为准。 |
| 4 | 履约保证金 | □不要求。 √要求，履约保证金的形式：履约担保金； 履约保证金的金额：伍万元； 交款方式：银行保函或银行转账； 收款单位：成都光明光电股份有限公司； 开户行、账号：成都建行二支行、51001426208050617526。 银行账号：XXX。 交款时间：供应商确认通知单发放后，政府采购合同签订前。 |
| 5 | 现场踏勘 | √无。 □有，现场踏勘时间：； 地点：； 联系人电话：。 |
| 6 | 询价服务费 | √无。 □有： … |
| 7 | 封面注明 | 项目编号： 项目名称： 供应商名称： |
| 8 | 递交响应文件地点 | 成都光明光电股份有限公司审计法规部 |
| 9 | 评审办法 | □最低评标价法； √综合评分法。 |

一、总  则

1.适用范围

1.1 本询价采购文件仅适用于本次询价所叙述的工程采购。

1.2 本询价采购文件的解释权归采购人构所有。

2.采购主体

2.1本次询价的采购人是成都光明光电股份有限公司 。

3. 询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

4.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起 90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价采购文件规定的期限，但不得短于询价采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.知识产权

5.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2 除非询价采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、询价采购文件

1．询价采购文件的构成

1.1 询价采购文件是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据。询价采购文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

1.2 供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价采购文件的全部内容，按照询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

2. 询价采购文件的澄清和修改

2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对询价采购文件进行澄清或者修改。

2.2 采购人对已发出的询价采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有潜在供应商。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

2.3供应商认为采购人需要对询价采购文件进行澄清或者修改的，可以在提交响应文件截止之日5个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

3. 答疑会和现场考察

3.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在询价采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价采购文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

3.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价采购文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视为放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

三、响应文件

1.响应文件的组成

供应商应按照询价采购文件的规定和要求编制响应文件。意向方案需制作方案文本一套（A3缩影本）。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

2.响应文件的语言

2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

3．计量单位

除询价采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行询价采购文件第四章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的询价采购文件由供应商自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求，准备响应文件。

6.2响应文件需准备电子文件1份（载体为u盘），纸质文件2份（正本1份、副本1份，意向方案文本另册封装）。

6.3响应文件需进行密封（封面注明项目编号、项目名称和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。

6.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

6.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。

6.6响应文件需要逐叶编目编码。

6.7响应文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章。

7.响应文件的递交

7.1供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

7.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

8.响应文件的修改和撤回

8.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构/采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.2响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

8.3供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

四、询价及评审过程

询价评审小组的组建及评审工作按照本文件第五章的规定进行。

五、成交事项

1.供应商确认通知单为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

2.供应商成交后，采购人将于成交供应商确定之日起5个工作日内发出供应商确认通知单。

3.供应商确认通知单对采购人和成交供应商均具有法律效力。供应商确认通知单发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推或重新组织采购。

六、合同事项

1.签订合同

1.1 成交供应商应在供应商确认通知单发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、供应商确认通知单等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同分包

2.1 经采购人同意，允许成交供应商依法将部分内容以分包方式履行合同。分包应当在合同签订之前征得采购人同意，分包给符合资质条件的供应商，分包供应商履行的分包项目的具体技术要求等，必须与响应文件一致。

2.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

4.履约保证金

4.1 成交供应商应在收到中选通知书之日起10个工作日内向采购方交纳采购文件规定数额的履约保证金。

4.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

5.履行合同

5.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

6.验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规、制度规定、询价采购文件以及采购合同的要求进行验收。

七、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、质疑和投诉

1.询价采购的质疑

1.1供应商对采购活动的质疑需以书面的形式向采购人提出。质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

1.2询价采购提出质疑期限的计算：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限按收到采购文件或采购公告之日起，递交响应文件截止之日止计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限按采购文件或采购公告发出之日起，采购程序环节结束之日止计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限按成交结果公示之日起，成交结果公告期限届满之日止计算。

1.3质疑函应当但不限于包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被质疑人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的质疑事项、事实根据和法律依据。

1.4采购人需签收书面的质疑函，并在三个工作日内答复供应商的质疑。

2.询价采购的投诉

2.1质疑供应商对采购业务部门、采购代理机构的答复不满意或者采购业务部门、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后的15个工作日内向投诉处理部门当面提交投诉书，投诉应该有明确的请求和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.2投诉书应当但不限于包括下列内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字盖章并加盖公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.3投诉的处理由采购人负责答复。投诉处理部门为成都光明光电股份有限公司（发展改革部），联系人：李女士，联系电话：88456100。

第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

一、采购项目概况

1.项目名称：兵装集团光电材料研究院研发大楼建设项目建筑设计

2.项目地点：光明工业园C区

3.使用单位：成都光明光电股份有限公司

4.项目简介：本次建设项目位于光明工业园C区；新建综合大楼一栋，建设面积约17000㎡。主要使用功能为研发办公、试验等。

二、商务要求

*1.设计周期：90个日历天，包括通过各阶段相关政府主管部门审查、审批。

2.付款方法和条件：签订合同后支付预付款至合同价款的10%；完成方案设计并通过相关政府主管部门规划审批，付至合同价款40%；完成施工图设计并通过施工图审查，付至合同价款70%；工程主体验收合格后，付至合同价款90%；工程竣工验收合格后，付清结算价款。

*3.项目机构及人员配置：主要人员配置包括“项目负责人、技术负责人、建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、电气专业负责人、暖通专业负责人、装饰装修专业负责人、造价专业负责人”等，以上人员具有最近六个月企业为其缴纳的社保证明。并按第四章相关项要求填写和提供相应的证明、证件。

*4.工程设计计费标准：依据建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的原则，供应商报价不得超过本项目最高限价。特别注意：如因政策因素、采购人工程建设计划调整、建设工程项目的主体、建设模式发生变更等原因，导致设计合同不能完全履行，则实际结算价款根据成交供应商按照采购人发出的任务指令实施的实际完成形象进度（阶段），结合《工程勘察设计收费管理规定》规定的各阶段工作量比例进行结算，成交供应商不得就此向采购人提出任何额外的赔偿或补偿要求及其他任何主张。

*5.各分项设计单价按成交供应商报价表所报单价计算。最终面积按实际施工图设计建筑面积计算。

三、技术要求

*1．本项目方案设计、初步设计（含初步设计概算）、室内装饰装修设计、用地内道路及市政管网设计、智能化综合布线设计、公用工程设计（低压配电室、循环水系统、气瓶间等）、施工图设计、相关政府主管部门要求的专项设计及项目各阶段设计单位的各种配合服务工作等，除上述工作外，采购人委托的本项目的其他工程设计工作详见附件。

*2．项目概况及技术要求：详见“设计要求”（附后）。需完全响应设计要求的全部内容，否则响应文件将视为无效。本次询价采购文件设计要求仅针对本次询价采购，不作为本建设项目最终设计要求。

*3．本工程采用的技术规范：采用现行国家有关部门和地方有关部门工程建设和工程设计规范、规程及标准。

4．供应商在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

5．供应商在设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》。

四、服务要求

1．售后要求：若出现质量问题，成交供应商应按采购人要求及时到现场维修。

2．验收要求：无条件积极响应采购人的相关要求。

第四章  响应文件格式

一、响应文件需按第二章、三要求及本章所制响应文件格式要求，如响应文件格式、编制和签署等不符要求，做无效处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、意向方案需制作方案文本一套，单独封装，封装要求同响应文件密封要求。

目录

一、法定代表人授权书

二、供应商基本情况表

三、承诺函

四、资格证明材料

五、报价函

六、报价表

七、技术应答表

八、商务应答表

九、供应商类似项目业绩一览表

十、项目管理机构

十一、其他材料

十二、设计工作大纲

十三、意向方案

一、法定代表人授权书

（采购人）：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加项目（采购编号：）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

并附：营业执照、设计资质证书、省外单位还须提供入川备案资料。（以上文件均加盖公司鲜章）

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

（采购人）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、资格证明材料

（材料按第一章、二、1要求提供）

供应商（供应商）应提交的资格证明材料

1.1 独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力（提供资质证书复印件）；

1.2 财务要求：近三年（2019-2021年）无亏损，提供经审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）；

1.3 业绩要求：2019年以来已承接过1个类似项目业绩（类似项目业绩是指建筑工程设计业绩且单体建筑面积规模需不低于25000平方米，提供合同复印件）；

1.4 拟派项目负责人（即设计负责人）：具备一级注册建筑师职业资格并同时具备建筑设计专业高级工程师及以上技术职称（提供职业证书、职称证书复印件）；

1.5 信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间（提供“信用中国”网站信用报告查询资料）；

1.6 企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，须持有效的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》并提供按（川建建发[2016]473号）文取得的带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》（提供相关网站截图或证书复印件）。

说明：

1）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的（身份证明材料除外）均应加盖供应商公章(鲜章)。

2）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

五、报价函

（采购人）：

1.我方全面研究了“”项目询价采购文件（项目编号：），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需工程，总报价为人民币________万元（大写：）。

3.我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件份，纸质文件份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起 天。

8.如我方成交：

（1）我方承诺在确定成交后，按规定的期限内与你方签订合同。

（2）本响应文件为约束你、我方的合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方将保证在询价采购文件约定的设计服务期内完成本项目所有工程设计工作。

（5）我方不收取设计补偿费。

6、我方理解，你方不一定接受最低标价的响应文件。同时也理解，你方不负担我方的任何响应文件费用及我方由于响应询价行为所产生的一切费用。

7、我方将对响应询价过程中提交的文件材料、所有陈述和声明的真实和正确性负责，若你方发现我方的响应文件有隐瞒、欺诈行为的，若中标，你方可取消我方的成交资格，且我方缴纳的询价保证金不予退还；若已签订合同，你方可单方面解除合同，且我方缴纳的履约保证金不予退还。成交后我方未能在规定期限内递交履约担保或签订设计合同，则我方提交的履约保证金也不予退还。

8、其他承诺： 。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XX月XX日

六、报价表

|  | 设计分项 | 单价（元/㎡ ） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 厂房 |  | 11000 |  |
|  | 综合楼 |  | 6000 |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

- 根据《建设工程勘察设计管理条例》、《工程勘察设计收费管理规定》等的相关规定结合本工程项目的实际情况报价，报价按设计全过程、全专业、各专项计。报价单价成交后不做调整。

- 专项设计（包含但不限于安全、消防、环保、节能等）应满足相关政府主管部门审查、审批，根据本工程项目实际情况自行考虑。专项设计费用综合考虑分摊计算至厂房、综合楼设计单价中。报价单价成交后不做调整。

- 各设计分项报价按本表给定的建筑面积计算，成交后最终设计费用按实际施工图设计建筑面积及本报价表所报分项价格计算。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

七、技术应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商综合实力一览表

| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资质名称 | 等级 | 时间 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 企业荣誉 |  |  |  |  |
| 序号 | 奖项名称 | 等级 | 时间 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 企业类似业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 时间 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上各项均需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十、项目管理机构

#### （一）项目机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 （备注专业） | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：(1)身份证、执业（职业）资格证书、职称证书的复印件或扫描件，加盖公司鲜章。

(2)最近六个月企业为其缴纳社保证明。

#### （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人 |  |

注：(1)“主要人员”指拟配备本合同工程的项目负责人。

(2) 一人一表。附身份证、执业（职业）资格证书、职称证书的复印件或扫描件，加盖公司鲜章。

(3)最近六个月企业为其缴纳的社保证明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

十一、其他材料

（格式自拟，供应商认为需要提供的其他资料。）

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

十二、设计工作大纲

（格式自拟）

### 十三、意向方案

（格式自拟，另册提供。包含但不限于设计说明、图纸、项目总投资估算等内容，参“设计要求”。）

第五章  评审方法

1.总则

1.1评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

2.评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

4.方案介绍

初步评审合格供应商，需按递交响应文件顺序进行意向方案介绍，介绍时间控制在10分钟以内，供应商自行准备方案电子介绍资料，电子介绍资料以U盘为载体。

5.详细评审

询价评审小组只对通过初审的响应文件，根据本文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。除价格因素外，询价评审小组成员应依据询价采购文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价采购文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

综合评分明细表：

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 意向方案 评分标准（30分） | - 符合项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明与图纸内容完整，说明、表达准确。评审结论好者得4-5分，较好者得2-3分，一般者得0-1分；（5分） - 根据本项目的定位及各分项设计要求，恰当的进行功能与流程的合理规划、分区明确；立面高端大气、富有创意，能提升项目整体价值。评审结论好者得11-15分，较好者得6-10分，一般者得0-5分；（15分） - 根据本项目的定位及各分项设计要求，意向方案切实可行，在满足设计功能和采用合理先进技术的条件下经济合理，为有效控制工程造价提供前提和条件。本项目建设投资估算限额6500万。评审结论好者得8-10分，较好者得4-7分，一般者得0-3分。（10分） |  |
| 2 | 项目机构及人员配置 评分标准（20分） | - 项目负责人：近三年（2019年1月1日至响应文件递交截止日期）每增加一个设计项目（建筑面积20000㎡及以上）的项目负责人业绩加2分，业绩最多加4分。（4分） - 技术负责人：具备高级工程师职称和一级注册建筑（结构）师资格得2分，同时具备工程类其它准入类一级或等效注册职业资格得1分；（3分） - 建筑专业负责人： 具备建筑设计专业中级职称和一级注册建筑师资格得1分，具备建筑设计专业高级职称和一级注册建筑师资格得2分；（2分） - 结构专业负责人：具备结构专业中级职称和一级注册结构工程师得1分，具备结构专业高级职称和一级注册结构工程师得2分；（2分） - 给排水专业负责人：具备中级职称和注册公用设备工程师资格(给排水专业)得1分，具备高级职称和注册公用设备工程师资格(给排水专业)得2分；（2分） - 电气专业负责人：具备中级职称和注册电气工程师资格（供配电）得1分，具备高级职称和注册电气工程师资格（供配电）得2分；（2分） - 暖通专业负责人：具备中级职称和注册公用设备工程师资格（暖通空调）得1分，具备高级职称和注册公用设备工程师资格（暖通空调）得2分；（2分） - 造价专业负责人：具备中级职称和一级造价工程师资格得1分，具备高级职称和一级造价工程师资格得2分；（2分） - 装饰装修专业负责人：具备装饰装修专业高级及以上职称得1分；（1分） 注：1.项目负责人需提供业绩证明材料，加盖公司鲜章； 2.以上人员应提供本单位购买的近六个月社保证明。省外企业在本项目配备的主要人员须提供在四川省住房和城乡建设行政主管部门备案登记人员的相关证明材料（附四川省住建厅官网最新截图） |  |
| 3 | 企业综合实力 评分标准（15分） | 企业资质 （5.5分） | - 具有市政（道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程）行业专业设计资质乙级得1分，甲级得2分；（2分） - 具有工程勘察专业甲级得0.5分，具有工程勘察综合资质甲级得1分；（1分） - 具有装饰工程设计专项资质乙级得0.5分，具有装饰工程设计专项资质甲级得1分；（1分） - 具有质量管理体系认证证书得0.5分。（0.5分） - 具有环境管理体系认证证书得0.5分。（0.5分） - 具有职业健康安全管理体系认证证书得0.5分。（0.5分） 注：提供相应资质证书复印件加盖公司鲜章（有效期内） |
|  |  | 企业荣誉 （5.5分） | - 2019年以来获得省、部级优秀工程勘察设计奖，二等奖得1分，一等奖得2分，按次计分，本项最高得分4分。（4分） - 2019年以来获得绿色建筑设计类奖项得0.5分，按次计分，本项最高得分1.5分。（1.5分） |
|  |  | 企业类似业绩（4分） | - 2019年以来承接一个建筑工程且建筑规模达到50000平方米的设计业绩的得1分，每增加一个类似业绩加1分，本项最高得分2分。（2分） - 2019年以来承接一个工业设计且建筑规模达到50000平方米的设计业绩的得1分，每增加一个类似设计业绩加1分，本项最高得分2分。（2分） 注：提供合同复印件。 |
| 4 | 报价 评分标准（35分） | 报价（35分） | - 采用有效报价（经初步评审合格且不低于成本的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为：S（基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的报价。 - 以S（基准价）为准，有效的评审价等于基准价的得满分，有效的评审价低于基准价的，每低1%扣0.5分，有效的评审价高于基准价的，每高1%扣1分，不足1%按1%计。 |

6.推荐成交供应商

询价评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。综合评分相同的情况下，按综合评分明细表条款号顺序进行评分比较。

7.采购结果确定

7.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.2 确定程序

7.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7.2.2采购人向成交供应商发出供应商确认通知单。成交供应商因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

7.2.3 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

8.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

8.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

8.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

8.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

9.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人以书面形式向所有潜在供应商告知详细理由。

10.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

10.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

10.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

10.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

10.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

10.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

10.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

10.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

第六章  图纸

#### （另册）

第七章  合同模板

XXXXX                      合同编号：

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

发包人：（以下简称甲方）

地址：

法定代表人：

设计人：（以下简称乙方）

地址：

法定代表人：

发包人委托承包人（若未特指，承包人为设计人，以下同）承担  （项目名称）  设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4询价采购文件、响应文件及其他有关文件。

第二条　组成合同的文件：

2.1、组成本合同的文件包括：

(1)、本合同协议书。

(2)、响应文件及其附件。

(3)、询价采购文件。

(4)、标准、规范及有关技术文件。

2.2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第三条本合同设计项目的内容：

3.1本项目范围内所有建设工程内容的设计服务。

(1)设计范围：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、施工图预算及后续相关服务（设计技术交底、中间验收、竣工验收等）工作。

(2)设计内容：主体设计及水、电、暖通专业设计，室外场坪及附属工程设计，红线范围内的房建单体设计、红线范围内的能满足使用需求的室外总图及基础配套服务设施等，以及其它与本工程建设有关的内容。

3.2设计工作内容

乙方应按中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的有关规定及范围、深度等要求完成方案设计、初步设计、施工图设计及后续相关服务（设计技术交底、中间验收、竣工验收等）工作，并通过政府主管部门的相关审查。其中：

方案设计：根据发包人要求进行方案设计，报相关部门审查并通过审批。

初步设计：在经审批同意后的方案设计明确的投资限额内，按现行技术标准要求的设计深度完成初步设计并编制设计概算，经发包人审核同意后报相关部门审查，并负责配合甲方及概算编制单位完成概算评审工作。

施工图设计、施工图预算及后续相关服务（设计技术交底、中间验收、竣工验收等）工作。

第四条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批文（或等效文件） | 1 | 设计开始前 | 若发包人提交文件资料时间延期，则设计人提交图纸资料时间顺延 |
| 2 | 红线图1：500（含项目用地界址点） | 各1 | 设计开始前 |  |
| 3 | 设计任务书及委托函 | 1 | 设计开始前 |  |
| 4 | 地质勘察报告 | 2 | 施工图设计开始前一周内 |  |
| 5 | 施工图审查意见书 | 1 | 经审查后两天 |  |

第五条乙方应向甲方交付的设计资料及文件及时间节点要求：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期（与前面的日程要求是否相对应） | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 4 | 合同签订、基础资料提交齐全 后8天内 | 满足审批、过规及报建要求的前提下，根据需要设计人向发包人交付的设计资料及文件增加数量在两份之内不另外收取费用。 |
| 2 | 初步设计文件（含概算） | 4 | 方案批准后15天内 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 8 | 初设批准后17天 |  |
| 4 | 方案、初步设计、施工图设计文件电子光盘 | 各2份 | 各阶段设计文件提交时 |  |
| 5 | 方案效果图彩色图板 | 光盘2张 图板一套 | 方案批准后十日内 |  |
| 6 | 施工图预算文件 | 4 | 方案批准后十日内 |  |

第六条乙方拟派驻本项目的设计总负责人：

设计总负责人联系方式：         。

第七条  本合同设计收费估算为万元人民币。按询价采购文件要求在签订本合同之前设计人将伍万的履约保证金交发包人，签订合同后，设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 付费比例 | 付费额（万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 10％ |  | 签订合同后7日内 |
| 第二次付费 | 30％ |  | 方案审批通过后7日内 |
| 第三次付费 | 30％ |  | 施工图图审通过后7日内 |
| 第四次付费 | 20％ |  | 主体验收合格后7日内 |
| 第五次付费 | 10％ |  | 工程竣工验收合格后一个月内 |

说明：

1.提交各阶段设计文件后按上表付费时间支付各阶段设计费。

2.最终设计费按实际施工图设计建筑面积与设计人的响应文件中报价表所报单价计算。

3.设计人支付的履约保证金在工程竣工验收合格之后一个月内，发包人无息退还给设计人。

4.除第一次付款外，每次付款前设计人应开具相应金额增值税专用发票。

第八条　双方的权利和义务

8.1、甲方的权利和义务：

8.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

8.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，造成乙方设计需返工时，由双方另行协商解决。

8.1.3甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

8.1.4甲方保留调整项目规模的权利。在合同履行期间，甲方可能根据设计需求调整设计服务规模、内容，乙方应接受，并按实际完成工作量来计算设计服务费用，不得因为项目规模变更提出额外的赔（补）偿要求，甲方不承担任何违约责任。

8.2乙方权利和义务

8.2.1乙方应在询价采购公示完成后10个工作日内并在签订合同之前，按询价采购文件向甲方提交履约担保。

8.2.2乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。

8.2.3乙方采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行相关技术标准及设计规范。

设计人应在方案阶段做好限额设计工作，并有义务将节约投资的新技术、新工艺、新型材料等用于设计中，发包人有权在各阶段设计中提出自身认为更经济合理的方案，设计人需在满足国家及行业现行规范的前提下尽量满足发包人的要求。

8.2.4设计合理使用年限为：符合国家现行有关规定。

8.2.5乙方按本合同第三条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付合格的资料及文件。

8.2.6乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8.2.7除甲方提供的资料以外，乙方应自行收集完成本工程设计任务所需的相关资料，并承担责任和费用。

第九条违约责任：

9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同：

9.1.1设计人未开始设计工作的，退还发包人已付费金额的50%；

9.1.2设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.2发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金（不超过合同总设计费的30%）。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，甲乙双方共同协商确定后续工作安排及相关事项。

9.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商确定。如双方不能达成协定，按民法典要求执行。

9.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.5由于设计人自身原因，设计方案在第二次未能通过规委会审查，处合同金额10%的违约金，如第三次仍未能通过规委会审查，则终止合同，乙方缴纳履约保证金不予退还。

9.6合同生效后，因乙方原因乙方单方要求终止或解除设计合同，乙方应全部返还甲方已付设计费；同时，甲方收取的乙方的履约保证金不予退还，作为乙方赔偿因影响甲方该工程工期、目标给甲方造成损失的赔偿金。

9.7乙方须对其响应文件中提供的设计资质、工程业绩、项目负责人和各专业负责人简历等资料的真实性负责，若经核实与真实情况不符，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金，乙方已收取的设计费用应全部退还甲方。因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔。

第十条　其他

10.1本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件份数，超过合同规定的份数，乙方按成本另收工本费。

10.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当准确注明其规格、型号、性能等技术指标，但不得指定生产厂家、供应商，参数不能为部分厂商特有参数。

10.3乙方现场设计服务本合同未涉及的其它内容、其它要求及其相关责任以双方协商后形成的并经双方签字盖章的书面文件为准。

10.4本合同的设计费包含设计各阶段发生的评审费、消防及防雷等审查费及咨询费、工程实施期间的服务费、合同制作费等所有费用。

10.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方互不承担责任，由双方在国家政策允许的范围内及时协商解决。不可抗力的范围：是指甲、乙双方在订立合同时不能预见，在实施过程中不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力主要包括以下几种情况：①、自然灾害：如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等；②、政府行为，如征收、征用、规划调整；③、社会异常事件，如罢工、骚乱、战争等；④、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：由合同双方各自承担范围内各方的损失及责任。

10.6若本合同发生争议，双方当事人应及时、友好、协调解决，协调不成时，双方同意由成都仲裁委员会仲裁，最终以仲裁委员会仲裁结果为准。

10.7本合同一式陆份(正本贰份，副本肆份)，双方各执三份(正本壹份，副本俩份)。

10.8本合同未尽事宜，双方可及时签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.9其它约定事项：。

发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）           法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）           委托代理人：（签字或盖章）

经办人：

住所：                              住所：

邮政编码：                       邮政编码：

电话：    　                        电话：

传真：　 　                         传真：

开户银行：　　                      开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

合同签订日期：年　月　日

合同签订地点：

附：设计要求

设计要求

一、总论

（一）项目概况

项目名称：兵装集团光电材料研究院研发大楼建设项目

建设地点：成都光明工业园C区。

建设内容：光电材料研究院研发大楼及配套设施工程。

建筑占地面积：约6000㎡

总建筑面积：约17000㎡

（二）指导思想

总平面布置应体现现代化企业的整体空间特色，并根据本项目使用功能：办公、展示、会议、研讨、研究、开发、试验及库房等，结合接待参观动线以及相关政府主管部门对本项目的建设要求，考虑环保及消防和厂区管网敷设等方面进行设计。

二、设计范围

本项目工程范围内的设计工作，设计单位应严格按照国家规范及相关地方规定完成建筑设计、室内装饰装修设计、用地内道路及市政管网设计、智能化综合布线设计、公用工程设计（低压配电室、循环水系统、气瓶间等），设计应与现有公共设施接口相对应。

- 依据标准与设计原则要求

1、依据标准

设计方在本合同项下的设计工作应符合以下文件或资料的要求：

（1）国家法律法规。

（2）房屋建筑工程行业、建筑工程规范和标准。

（3）洁净厂房设计规范。

（4）其它相关的国家及地方强制性规范和标准。

（5）业主资料。

（6）政府部门的有关批准文件。

2、设计原则要求

设计方提供本合同项下的设计工作时，应当遵循下列原则要求：

（1）采用先进的设计手段和方法，对工程设计进行创新和优化，努力打造高质量、低造价的优秀设计文件。

（2）满足国家法律法规及有关行业技术规范和标准的要求，对不适应工程发展趋势尚未修改的部分现行标准、规范应有所突破、有所创新。

（3）项目施工及投产后的安全性要求。

（4）满足项目的安全、稳定、经济性要求，包括节约投资及降低生产成本的要求。

（5）合理布局的要求。

（6）节能、环保、卫生、劳动保护和消防的要求。

（7）采用成熟先进的技术、工艺、设备的要求。

五、建筑设计意向方案技术要求

（一）建筑设计要求

1、项目建设用地主要经济技术指标：C区建设总用地面积：39650.00㎡；C区容积率按现行成都市城市规划管理技术规定的相关规定或相关政府主管部门要求；建筑密度≥40%；C区办公建筑物总建筑面积≤C区总建筑面积15%；C区办公建筑物总占地面积≤总建筑物占地面积7%。已建建筑物、构筑物概况：已建总建筑面积15849.5㎡；已建总建筑占地面积9957.2㎡。
2、项目组成及任务

2.1研发办公区建设面积不小于6000㎡，不低于8层，主要用做展厅、洽谈室、小型实验室以及满足不少于100名技术人员的办公、会议、更衣、休闲、休息等需求。（本次估算室内装饰装修费用按3000 ㎡计，含所有使用功能）。

2.2试验厂房区为各类玻璃组分研究、工艺研究、装备开发、原材料及产品库房以及不少于80名技能人员办公、更衣、休息等提供场地。在厂房内至少160㎡区域具有不低于20m的层高；在厂房一层至少2000㎡区域具有不低于12m层高，该区域配备起重量不小于3t的行吊，在该区域厂房外侧为抽风除尘及烟气处理等设施规划位置；其余区域层高不低于8m；在厂房内至少规划500㎡用于建设十万级洁净厂房。

2.3为适应各研发试验板块的特定性环境要求，需配套相应的公用工程设施（天然气系统、自来水系统、压缩空气系统、循环水系统、消防系统等），以及配套相应的办公设施（如空调系统、通讯网络系统、生活污水处理等）。需规划建设不小于2200m3/d的循环水系统、配置4台2000KVA变压器、规划建设不小于40㎡用于存放瓶装高压氧气、二氧化碳、氢气等气瓶间。

2.4厂房外立面风格不应与项目周边工业厂房差异太大，研发办公区外立面应体现创新、科技、发展等特征，能够较好地展示采购人企业的品牌形象。

2.5本项目涉及采购人公司的核心技术秘密，需配套建设保密技防设施。

（二）规划技术要求

1、地块性质：工业用地；

2、建筑容积率：按现行成都市城市规划管理技术规定的相关规定或相关政府主管部门要求；

3、建筑密度：≥40%；

4、建筑退界及建筑间距：按现行成都市城市规划管理技术规定的相关规定。

（三）意向方案设计内容

1、建筑总平面图

总平面图应包括用地所在区域位置，红线范围，周边情况反映及功能分区，总体布置及空间组合的考虑，场地主要出入口车流、人流的交通组织分析，绿地分析以及其他反映方案特性的有关分析。

在规划设计中，注意拆除建筑与新建建筑的关系，建设用地中现状较为复杂，在规划设计中注意处理好现状中建筑、地形、场地高差及植被与新建建筑的协调关系，体现出合理的设计思路，达到加快建设，缩短建设周期的要求。

2、方案设计图纸

2.1总平面设计图；

2.2绿化景观示意图；

2.3交通组织分析图；

2.4彩色效果图；

2.5主要单体建筑平面图、主要立面图、剖面图。

3、项目总投资估算