设备搬迁服务项目采购询价公告

各供应商：

南阳光明光电有限公司就公司设备搬迁服务项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

- 项目概况及询价范围：

- 项目概况：按照规划，对北京路1218号老厂设备、物资搬迁到卧龙区龙升工业园金光路6号南阳光明光电有限公司新厂房。搬迁设备共有163台套、物资659托盘、货架109组、档案资料250箱等。供应商负责将上述资产等按照招标方指定位置摆放。设备搬迁过程中出现的搬迁通路障碍的清除，墙面、门窗的拆除与恢复，墙面的开洞等均由投标方负责，搬迁设备明细详见附件设备搬迁明细表。

- 采购人：南阳光明光电有限公司

- 项目实施地点为：采购方指定地点

- 设备搬迁内容：物品清单详见附件一

- 搬迁工期：20天

- 投标有效期：投标截止日起 60日历天。

- 质量标准：按照指定位置摆放，达到国家验收规范合格标准

- 技术标准和要求：详见附件三

- 采购范围：设备搬迁服务

- 询价文件发布：成都光明光电有份有限公司官网发布

- 供应商资质要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 供应商必须具备建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质，并具备有效的安全生产许可证，道路运输许可证，吊装作业许可证等；

- 投标方须提供近三年至少2个合同金额100万（含）以上的机加类设备搬迁项目业绩，并已成功投运且无不良记录，提供已执行完成的合同文本和发票复印件，发票（原件备查）；

- 供应商生产经营范围必须具有本项目招标的相关内容，并能够提供良好的售后服务；

- 供应商必须提供设备及服务质量保证承诺函；

- 投标人不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人；投标人在“全国企业信用信息公示系统”中未被列入经营异常及严重违法失信企业名单；

- 供应商必须对整个招标范围投标，只对其中的部分内容投标者，将不予考虑；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的厂家或厂家代理商，或具有投资参股关系的关联企业，或母子公司，不得同时参加本合同标段的投标。

- 供应商须知：

- 供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

- 供应商在报价前必须现场进行调查，保证在签订合同后能按规定时间设备搬迁完毕。成交供应商应保证按照采购人的服务要求制定设备搬迁方案，并保证交付后的使用效果符合预期要求。

- 成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内完成。

- 各供应商报价应包括吊装费、运费、安全、税费、安装调试费【范围：空调（安装位置一楼）、货架（安装位置一楼）、除尘管道（安装高度15米）】及货物交付使用前的一切费用；供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效，供应商须提供增值税专用发票（报价时标明税率）。

- 报价文件应包括：

- 目录

- 法人代表授权委托书；（自拟）

- 报价函；（自拟）

- 承诺书

- 公司业绩

- 设备搬迁方案；（包含设备搬迁公司概述、施工准备、设备拆除、设备起吊、设备运输、拟投入的主要施工机械设备、安全保障措施、设备搬迁费用及构成，设备搬迁工期、风险辨识及防护、安全应急预案等）

- 供应商认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

- 评标办法采用综合评估法，详见附件三。

- 公告时间：2022年11月25日—2022年12月5日。

- 开标评审

招标人不对投标人的投标文件进行公开开标。公司成立评审小组对供应商资质、业绩、设备搬迁方案、价格、工期等进行评审。

- 询价资料及递交要求

- 投标文件包括：纸质文件1份，盖章扫描件U盘1份，U盘贴上公司简称标签，所有文件统一密封提交。

（二）递交截止时间：2022年12月5日10：00时前。投标文件必须在上述截止时间之前密封递交至河南省南阳市北京大道1218号，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。迟到的投标文件将不予受理。

（三）联系人：闫先生 0377-63873689

（四）文件接收人：郑女士 0377-63873679

（四）询价采购监督人：吴女士 0377-63873679

（五）邮编：430082

南阳光明光电有限公司

2022年11月25日