询价采购文件

项目编号：HDGX-2024-027号

项目名称：丹阳厂房恢复工程询价项目

成都恒达光学有限公司

二○二三年十二月二十七日

询价采购文件

目  录

第一部分  询价采购邀请函……………………第03-04页

第二部分  供应商须知…………………………第05-07页

第三部分  技术标准及报价要求………………第08-13页

第四部分  评审标准……………………………第14-15页

第五部分  图纸（附表1）………………………第16页

第六部分  工程量清单（附表2.1-2.3）………第17页

第七部分  工程施工合同（模板）……………第18-30页

第八部分  报价文件格式………………………第31-47页

第一部分 询价采购邀请函

各投标单位（各潜在供应商）：

成都恒达光学有限公司就位于江苏省镇江市丹阳市开发区九曲路298号的厂房恢复工程询价项目，欢迎合格单位进行报价。

一、项目名称及编号

项目名称：丹阳厂房恢复工程询价项目

项目编号：HDGX2024-027号

二、项目简要说明

（一）工程项目介绍：

成都恒达光学有限公司拟实施复原施工的省外异地厂房，位于江苏省镇江市丹阳市开发区九曲路298号。此次复原施工的区域包括但不限于：1号厂房（南楼）、2号厂房（北楼）、4号厂房（钢结构）等三个施工标的区域。

兹因成都恒达光学有限公司战略规划及经营发展需要，拟退出在江苏省丹阳市厂区的生产经营业务，故须对现有厂房实施复原施工工程。

（二）改造内容：

详见附表1：《厂房恢复施工项目及工程量现场确认详情单（含图纸及实景照片）》。

三、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

公告时间：2023年12月28日—2024年1月3日（共7天）。

四、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间：2024年1月3日17:00。

（二）报价文件接收地点：四川省成都市都江堰市经济开发区光泰路12号 成都恒达光学有限公司。

（三）报价文件接收人：赵姿然（女士）

联系电话：13699482248

五、本次询价采购联系事项

技术联系人：刘辉俊（丹阳市）  联系电话：15862966875

项目联系人：赵  伟（成都市）  联系电话：17713616646

联系地址：都江堰市经济开发区光泰路12号

（成都恒达光学有限公司）。

采购单位监督人：赵姿然（女士）   联系电话：13699482248

成都恒达光学有限公司

二○二三年十二月二十七日

第二部分  供应商须知

注：标记※的条款，报价单位需完全符合且响应。

| 序号 | 须知项目 | 内容或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否接受联合体询价 | ☑不接受 □接受 |
| 2 | 是否接受中间商 或外协商报价 | ☑不接受 □接受 |
| 3 | 供应商提出问题的 截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 4 | 采购人书面澄清的 截止时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 5 | 响应文件签字或 盖章要求 | 报价文件的正本每页均须经参与厂商法定代表人或其授权代理人签字或盖章确认，并提供法定代表人或其授权代理人的身份证明并盖章。 |
| 6 | 报价文件内容 (在文件上注明正副本) | 一式两份 |
| ※7 | 响应文件装订要求 | 装订牢固、密封，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） |
| 8 | 付款方法和条件 | 货物经验收合格，双方确认实际收货数量，购方收到发票挂账后次月结清货款。 |
| 9 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 10 | 评选办法 | 采用综合评价法选择合作供应商，原则上选择一家或以上。 |
| ※11 | 资料叠放顺序 | 见第八部分文件格式(按报价资料目录和顺序叠放) |

一、中标人必须对报价文件负全责，并在中标后5个工作日内与采购人签订合同。

二、各供应商填报的单价和总价均以人民币元为单位。

三、各报价项目只能有唯一报价，不接受有选择的报价。

四、下列情况将被视为无效报价文件（取消报价与评审资格）：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整或有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（五）供应商的报价材料密封不符合要求的；

（六）经评审小组判定为故意压低价格，不符合市场价格规律的；

（七）法律、法规规定的其他无效情况；

（八）供应商未按“第八部分”文件格式要求，提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图（须盖公章）；或经我司查询供应商存在“无实缴资本”、“无参保人员”、“无生产经营场所”等“三无”情形之一的。

五、评审工作按照恒达内部供应商评审管理相关规定执行。

六、澄清：供应商递交的询价文件如果个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，采购方可以书面形式（由成都恒达光学有限公司询价评审小组或评审委员会集体签字确认）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

七、出现下列情形之一的，评审小组有权否决供应商的报价或取消采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）评审小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

八、评审细则及标准

（一）评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序及标准进行评价和比较。

（二）在确定评审结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商。

九、合同签订

（一）供应商须在接到(或应当接到)采购人所发出的《供应商确认通知单》5个工作日内与采购人签订正式采购合同；

（二）《供应商确认通知单》对采购人和供应商均具有法律约束力；

（三）《供应商确认通知单》发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分 技术标准及报价要求

1.技术标准

详见附件1：《厂房恢复施工项目及工程量现场确认详情单》之“施工技术标准及施工要求”。

2.报价要求

2.1 须填写附表2： 《厂房恢复施工项目•报价汇总表》。

2.2 须填写附表2.1：《隔墙拆除工程量清单及分项报价表》

2.3 须填写附表2.2：《吊顶工程量清单及分项报价表》。

2.4 须填写附表2.3：《电缆沟回填及井道恢复工程量清单及分项报价表》。

2.5特别说明：以上附件中所有长宽高数据及面积均为预估数，要求各位潜在供应商均需亲赴江苏省丹阳市开发区九曲路298号的厂房现场踏勘（我司现场联系人：刘辉俊15862966875），报价表内包括但不限于面积等各项数据，均须以各潜在供应商现场踏勘实地测量数据为准。

3.项目内容

详见附表1：《厂房恢复施工项目及工程量现场确认详情单》之“项目内容”。

4.施工要求

4.1 根据我方现场环境、参考图纸、技术标准及施工要求等因素制定施工方案。

4.2 施工方案必须符合工业厂房防火设计规范要求、工业厂房电气设计规范、工业厂房消防验收规范等相关规范要求以及安全环保要求。

4.3施工必须保证先支撑，再核验，后施工。

4.4项目施工所在厂房为空厂房，且厂区自2023年12月29日起将全部断水断电，故施工期间用水用电均由施工方自行解决。

4.5施工前，施工方需对施工期间造成的环境污染（如噪音、光辐射、水污染等）做出评估并制定相关的处理措施报招标方审核。

4.6施工期间厂区内动火、临时用电、高空作业等特殊作业，必须遵循恒达光学特殊作业证办理制度，接受招标方的日常监督检查，对于不符合安全要求的作业招标方安全管理部门有权责令整改、拒不整改责令停工，所造成损失由施工方负责；

4.7施工期间的施工区域卫生由施工人员负责，实行下班清扫整理，每日两次。

4.8期间因施工产生的废弃物、建筑垃圾由施工单位负责清运处理。拆卸的可回收建筑物构成件由施工方运至招标方指定场地堆放（处置权归招标方）。

4.9施工期间，施工人员应遵守成都恒达光学有限公司的相关规定。

5.技术文件

5.1投标单位应提供的技术文件内容，投标时应提供主要材料的生产许可证、合格证或相关文件资料。

5.2投标单位应提供施工方案中的主要材料规格型号、生产厂家等参数数据。

5.3投标时应提供项目施工的具体方案或相关资料，包含但不限于编制依据、工程概况、施工准备、施工安排、施工方法、质量要求、后期处理等。

5.4施工方在施工过程形成相应工程资料，由施工单位整理，招标单位审核确认签字。

5.5工程完工且验收合格，由施工单位归档全部资料跟图纸，交由招标单位存档。

6.工程变更项

因投标单位前期勘察不明造成施工设计缺陷，引起施工内容或材料变更，造成的损失由施工单位承担；招投标单位在合同签订后施工范围外的增项，造成施工单位费用增加超过合同金额的百分之五，招标单位按工程量清单报价予以据实补偿。

7.技术服务

7.1 投标单位应做好施工前的调研工作，要求各位潜在供应商均需亲赴江苏省丹阳市开发区九曲路298号的厂房现场踏勘，再根据实地踏勘情况编制施工方案、编制报价文件等。

7.2 投标单位必须严格按照交付进度提供技术资料、施工材料及相应的服务。

7.3 投标单位应对提供的材料、技术文件等的质量和完整性负全面责任。

7.4 投标单位应选派有经验的管理人员做好施工服务工作，包括工程设计配合，施工安装监督指导，发现问题及时处理，现场沟通协调，安全管理工作等。

8.施工安全管理

8.1.本次项目的施工安全由施工单位全权负责，招标方不定期组织人员对施工现场进行安全检查，对所发现的安全问题，施工单位应及时整改；如整改不到位，招标方有权停止施工方作业。

8.2.施工方提供的安全资料应包含但不限于安全施工、公司安全培训相关资料，特种人员操作证明（若施工需要）。

8.3.入厂安全注意事项由招标方组织施工方进行学习，施工方应积极配合，不得无故缺席或拒绝参加。施工方应严格遵守招标方的施工管理规定，严格履行其相关方管理规定的各项内容。

8.4 按照要求提供施工作业人员保险证明，保险费用列入管理费用支出不计入竞价项。

9.验收标准及质保期

9.1.验收标准

按甲乙双方签署的《丹阳厂房恢复工程施工合同》约定的验收标准执行。

9.2.质保期

9.2.1 本项目质保期为1年，以验收合格第二日作为质保起始日计算，质保期内施工方应完全响应质保服务标准，即电话响应时间不超过2小时、现场响应时间不超过24小时。

9.2.2 质保期内因工程质量问题影响厂房正常运行时，供方应免费为需方及时修复处理，直至正常运行。

9.2.3 质保期内出现供方违约，需方有权追责并对其造成的损失进行索赔。

10.知识产权及保密条款

10.1.知识产权条款：

10.1.1投标单位应保证招标方在使用本合同项下的材料、工艺等相关施工合同内容免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

10.1.2 投标单位不对招标方提供的材料的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因投标单位提供材料引发争议或违法导致招标方受损的，投标单位应赔偿。

10.1.3 投标单位应保证提供材料的商标、专利等知识产权可正常使用，投标单位有义务提供给需方正规渠道证明。

10.2.保密条款

10.2.1双方应当对本需求的内容、因履行本需求或在本需求期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本需求以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本需求目的而复制和使用保密资料。

10.2.2 除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

10.2.3 本保密义务应在本需求期满、解除或终止后仍然有效。

11.其他

12.1 投标书的技术文件作为本技术需求的附件，与本询价采购具有同等法律效力。

12.2 评分所涉及的资料

包含但不限于以下：

（1）提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图(须加盖公章)，页面须清晰完整地体现“实缴资本”、“参保人员”、“生产经营场所”等详细信息（P.S.此项若不满足其中任意一项，则为一票否决项）。

（2）近2年内已验收的类似项目业绩总额，银行资信，各种体系/资格认证；项目施工方案（含编制依据、工程概况、施工准备、施工安排、施工方法、质量要求、后期处理），专利技术，各项安全资格认证、特种操作资格、公司安全管理的各种资料和记录、售后服务相关条款等。

第四部分 评审标准

一、评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及评审标准进行评价和比较（详见附件9：《询价采购评审表（综合评分标准）》）。

二、本次评标：在满足技术要求下，采取综合评审中标法。

三、综合评分标准（询价采购综合评分法）：

询价采购评审表（综合评分标准）

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （70分） |  | 1.当有效投标家数为5家以上时，去掉一个最高和最低报价，计算其余报价的算数平均值A； 2.当有效报价家数少于5家（含5家）时，计算所有报价的算术平均值B。 3.评标基准价=A（B）×0.85 报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣15分。 按照线性插入法计算，精确到0.01分。 |
| 2 | 技术部分 （25分） | 针对本项目的 施工组织设计 | 1.施工方案与技术措施（6分），优6-5分，良4-3分，一般2-1分； 2.关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施（6分），优6-5分，良4-3分，一般2-1分； 3.质量管理措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 4.安全、环境保护管理措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 5.工程进度计划与措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 6.项目管理机构及人员配置（3分），项目经理具备二级建造师及以上资格的得2分，同时具备中级及以上职称的加1分。 7.施工设备、试验、检测仪器设备（1分）。 |
| 3 | 其它（5分） （加分项） |  | 提供2021年以来的业绩，每提供一个50万元以上的厂房建筑装饰装修或厂房复原相关施工合同（含合同及验收）得1分（最多5分）。 |
| 4 | 总分 （评分标准） | / | 100分 |

第五部分  图纸（另册）

详见附表1：《厂房恢复施工项目及工程量现场确认详情单》之图纸与实景照片。

第六部分 工程量清单（另册）

一、《工程量清单》详见：

附表2.1《隔墙拆除工程量清单》

附表2.2《吊顶工程量清单》

附表2.3《电缆沟回填及井道恢复工程量清单》

二、特别说明：

1.《工程量清单》所列的长宽高数据及面积均为预估数（仅供参考），报价表须以现场踏勘实地测量数据为准；

合同结算价格以经甲乙双方验收确认的实际施工工程量为准计算。

2.所有报价清单项目在满足工程量清单要求的同时，均应满足技术标准与要求；

3.技术标准与要求中与工程量清单不一致的地方以技术标准为准。

第七部分 采购合同

成都恒达光学有限公司

丹阳厂房恢复工程项目

工程施工合同

（甲方）发包人：成都恒达光学有限公司

（乙方）承包人：___________________

2024年1月___日

（甲方）发包方：成都恒达光学有限公司

公司地址：都江堰市经济开发区光泰路12号

（乙方）承包方：_____________________

办公地址：___________________________

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就成都恒达光学有限公司之丹阳厂房恢复工程项目工程施工事项，最终确定__________________为成都恒达光学有限公司丹阳厂房恢复工程项目施工单位，特此签订本工程合同。

合同履行地：江苏省镇江市丹阳市开发区九曲路298号。

第一部分  工程内容

第一条  工程名称：丹阳厂房恢复工程施工项目

第二条  工程地点：江苏省镇江市丹阳市开发区九曲路298号

第三条  工程内容：

包括但不限于（以《厂房恢复施工项目及工程量现场确认详情单》为准）：丹阳厂区厂房内部隔墙、吊顶及附属设施或构件等拆除及恢复；厂区及车间内部电缆沟回填及电梯井复原等工程项目。

第四条  工程期限：

自合同签订之日起计算，共20个日历天。

（自2024年1月__日—2024年1月__日）

第五条  工程质量等级：合格（国家质量验收标准）。

第六条  承包方式及合同价款：

（一）承包方式：固定单价合同，按实际工程量进行结算。

（二）合同预算价款：本合同工程造价预算为_________元。大写：________________________。明细详见附件二。

（三）在施工过程中发生的设计变更及现场签证进入结算，作为结算依据。

第二部分  双方责任

第七条  甲方代表

（一）甲方驻施工现场全权代表姓名：刘辉俊（身份证号：321181198402180450）。

（二）甲方代表易人提前七天通知乙方。

第八条  乙方代表

（一）乙方驻施工现场全权代表姓名：_______（身份证号：__________________）。

（二）乙方代表易人须提前七天通知甲方。

第九条  双方责任

（一）甲方责任

1.开工前三天，为乙方入场施工做相应准备；

2.按合同规定向乙方拨付工程款；

3.审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施；

4.负责与其他部门的施工协调工作。

（二）乙方责任

1.接到进场通知后3天内，向甲方提交现场管理人员配置名单，应包括所有进入甲方厂区的相关工作人员等基本信息；

2.负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划、报甲方审查完善后遵照执行；

3.严格按照工程量清单和标准、规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

4.严格执行工程隐蔽验收程序，未经隐蔽验收或隐蔽验收不合格，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求探测或揭开检查，由此增加的费用和工期由乙方承担；

5.严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、不得扰民及污染环境；

6.乙方应作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术材料文件移交甲方；

7.乙方负责竣工验收合格前工程保护工作、乙方保护期间发生损坏，乙方负责修复合格并承担全部费用，工期不予顺延；

8.工程实施过程中，非因甲方原因发生的一切安全事故（含人身、财产损害等），均由乙方承担相应责任和费用，并立即报告甲方和建设主管部门；

9.需甲方确定品牌及型号的材料设备：按照工程量清单要求，且须甲方相关人员认可后方可入场；

10.负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施；施工期间产生的一切无价值的固体废弃物，由乙方按照国家环保要求进行清运处理；

11.乙方应与甲方签订《安全环保协议》、《安全告知书》并执行相关约定。乙方有义务对施工人员包括管理人员在内的所有人员组织相关的施工安全教育培训；

12.乙方在施工期间不得随意取拿甲方现场任意一款产品，因乙方施工人员原因造成甲方产品混材混料的由乙方承担因此产生的所有经济损失。

第三部分  施工方案和工期

第十条  进度计划

（一）在开工前，乙方根据其他专业的进度和甲方要求的总进度，拟定本工程的进度计划和施工方案。乙方严格按照甲方审核的施工进度与施工方案有序推进工期；如遇后期施工中与施工方案有冲突的经双方调整施工方案后执行。

（二）乙方应自觉接受甲方对施工进度的检查和施工期间的全程监督，对有违反甲方约定的乙方应立即整改。

第十一条  暂停施工

（一）在施工过程中甲乙双方提出暂停施工时，须提前7天书面通知对方，由于未按约定时间通知对方的，所产生的材料费、人工费等损失由责任方承担。

（二）因不可抗拒因素（地质灾害、战争、瘟疫等）造成停工的，工期顺延，由此产生的损失由双方共同承担。

上述瘟疫仅指地方政府防疫政策作出的强制性静默管控情形。

第四部分  质量与验收

第十二条  验收标准

（一）以国家现有的相关施工及验收规范、标准、规程和设计变更为依据验收。

（二）施工中经检验工程质量不合格，由乙方原因造成的，乙方按甲方（或监理单位）的要求进行返工、修改，并承担费用。

第五部分  合同价款与支付

第十三条  工程价款预付及工程款支付：本合同采用固定单价，其中工程量以甲乙双方共同确认后的实际施工量结算（签署《工程竣工验收单》），变更签证增加或减少部分不支付进度款。

（一）工程预付款支付：合同签定后，甲方应将合同价款的30%计人民币____________(大写)______________________于合同生效之日起三日内支付给乙方。

（二）工程决算款支付：工程验收完毕付至决算总款的95%。

（三）工程质保金支付：决算总款的5%作为质保金，1年质保期满后1月内无息支付给乙方。

第六部分  材料供应

第十四条  属本工程项目的主要材料供应均由乙方负责采购。主要材料均保证质量，并附有合格证明，进场应双方验收，按要求办齐手续。无合格证的不准进场，有合格证的材料，如有一方提出异议时，双方应进行复验。

第七部分  竣工验收与结算、保修

第十五条  竣工验收

工程具备验收条件，乙方向甲方提出竣工验收报告。由甲方组织有关人员进行验收。

第十六条  工程结算

（一）乙方向甲方提出竣工验收申请一周内，甲乙双方现场验收通过并出具《工程竣工验收单》，以此作为决算依据。如甲方未在约定时间内组织审核（因不可抗拒因素除外），以乙方所提供的竣工验收报告（《工程竣工验收单》）进行决算。验收合格后，甲方支付剩余工程款之前，乙方须开具合法的（含质保金）税率为___%的增值税专用发票，由于乙方开具发票不符合相关法规要求为甲方造成的涉税损失由乙方全额承担。

（二）本合同采用固定单价，其中工程量以甲乙双方现场验收通过并出具《工程竣工验收单》确认的实际施工量结算。若在施工工程中，出现原合同中没有单价的工作内容，双方需在施工过程中发生的设计变更及现场签证进入结算，作为结算依据。

（三）正式验收前3日，乙方应向甲方提交所有施工记录、竣工图纸、竣工报告等并办理移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收，延期违约责任由乙方承担。

（四）增加或变更施工内容，合同清单里有类似单价的执行类似单价；无类似单价的，由甲乙双方协商认质认价。

第十七条  保修

（一）工程竣工后，自办结验收手续之日起，计算保修期，项目保修期为一年。质保金为工程总价款的5%，保修期满一月内甲方无息支付给乙方。

（二）保修严格按照询价文件中附件四“要求确认响应表”售后服务部分执行。若乙方未能在规定期限内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方有权另行委托其他单位处理，相关费用由乙方承担，甲方直接在质量保证金中扣除。

第八部分 知识产权条款

第十八条  知识产权条款

（一）乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

（二）甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。

（三）乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。

（四）乙方商标、专利许可甲方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，乙方应授权甲方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第九部分 其它

第十九条  违约条款

（一）乙方如未按经确认的工期计划中的要求，完成节点工期的，每发生一次支付甲方违约金500元/天。

（二）因乙方原因不能按期完工，按500元/天计取误期赔偿费，该费用列入竣工结算并在结算款中扣除。延期超过5天，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

（三）合同履行期间，甲方因项目实际情况需要提前终止合同的，双方根据乙方对工程已完成的、经甲方认可的合格工作量进行结算。已经支付的费用，应多退少补。

（四）合同签订后乙方不得单方面提出终止或解除合同，否则视为乙方违约，乙方除返还已经收取的款项以外，还须按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

（五）如发生恶意停工或恶意闹事，每发生一次向甲方支付违约金5000元。

（六）本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼费以及合理的调查费、律师费、鉴定费、差旅费等相关费用。

（七）以上违约及其他违约，甲方可在应付款或乙方履约保证金中直接扣除违约金并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。

第二十条  合同的生效与终止

（一）本合同自甲乙双方确认并盖章之日起生效，在竣工结算（甲方付款完毕）之后，保修期满后自双方履行完毕各自的义务后自行终止。

（二）合同附件以及履行合同过程中产生的工程签证、补充协议等材料是本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）争议处理：

双方约定，甲、乙双方应通过友好协商的方式解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方可向江苏省镇江市丹阳市人民法院提起诉讼。

（四）合同附件：中标清单为本合同不可分割的部分，中标清单为本合同决算的重要依据。

（五）合同份数：本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同一式4份，甲方2份，乙方2份，具有同等法律效力。

第二十一条  合同附件

（一）附件一：建筑施工安全协议书；

（二）附件二：工程量清单报价表；

（三）附件三：项目验收标准。

（以下无正文）

（本页为丹阳厂房复原施工项目《工程施工合同》签字页）

甲方（发包人）：（章）          	  乙方（承包人）：（章）

法定代表人或委托代理人：	       法定代表人或委托代理人：

____年____月____日	             ____年____月____日

地址：                          地址：

电话：                          电话：

开户银行：

账号：

建筑施工安全协议书

（甲方）发包方：成都恒达光学有限公司

公司地址：都江堰市经济开发区光泰路12号

（乙方）承包方：________________________

公司地址：______________________________

甲方将成都恒达光学有限公司位于江苏省丹阳市的厂房复原工程项目工程发包给乙方施工，为明确责任，特对安全施工措施费用订立如下协议，共同遵守：

一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，合理投入，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

二、乙方在施工现场采取安全防护措施，由此而发生的防护措施费，经甲方代表确认后，由甲方承担。

三、施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场保护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

四、乙方应与甲方签订《安全环保协议》、《安全告知书》并执行相关约定。乙方有义务对施工人员包括管理人员在内的所有人员组织相关的施工安全教育培训，并在必要时提供相关培训记录材料。

五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育培训。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

六、乙方需督促并确保己方人员在本合同履行过程中严格执行地方政府及甲方确定的新冠防疫管控政策。

七、本协议一式两份，双方代表签字，单位盖章后生效，各执一份；具备同等法律效益。

甲 方（公章）：	乙方（公章）：

授权代表人（签字）：         授权代表人（签字）：

年   月   日	                  年   月   日

第八部分   报价文件格式

报价文件

项目名称：丹阳厂房恢复工程施工项目

项目编号：__________________________

采购单位：  成都恒达光学有限公司  __

报价单位：__________________________

二○二四年一月___日

报价文件资料目录

第一部分  承诺函（附件1）

第二部分  法定代表人授权委托书（附件2）

第三部分  报价函（附件3）

第四部分  要求确认响应表（附件4）

第五部分  项目施工主要材料配置明细表（附件5）

第六部分  工程量清单综合单价计算表（附件6）

第七部分  分部分项工程量清单与计价表（附件7）

第八部分   评审方法与综合评分标准（附件8）

第九部分  ①企业营业执照复印件

②法人身份证复印件

③授权代表人身份证复印件

④开户资料

⑤提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图(须加盖公章)，页面须清晰完整地体现“实缴资本”、“参保人员”、“生产经营场所”等详细信息。

附件一 ：

承诺函

成都恒达光学有限公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

参与报价公司（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期：2024年___月___日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：在本书上签字的__________（公司名称）_________（法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的________________（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在丹阳厂房复原工程项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：_______________________（签字）

性 别：__________________________

年龄：___________________________

身份证号码：______________________

联系电话：________________________

手机：____________________________

公司名称__________________________（公章）

地址：____________________________

法定代表人：_______________________（签字）

联系电话：_________________________

手机：_____________________________

日期：______年 ______月______日

附件三：

报价函

致：成都恒达光学有限公司

根据贵公司项目的报价邀请函，授权代表___________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司___________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：

1.报价一览表（【附表2】厂房恢复施工项目•报价汇总表）；

2.工程量清单报价表：

（1）【附表2.1】隔墙拆除工程量清单及分项报价表；

（2）【附表2.2】吊顶工程量清单及分项报价表；

（3）【附表2.3】电缆沟回填及井道恢复工程量清单及分项报价表。

3.项目施工主要材料配置明细表；

4.有关资格证明文件；

并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价（含税率为%税）为人民币_______元，交货期自合同签订后_____个日历日；

2.我司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_______个日历日；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；邮编：_____________；

电话：____________________；传真：_____________；

联系人：__________________。

投标人名称（公章）：___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_________________

日期：______年___月___日

附件四：

要求确认响应表

| 一、资质部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 参与报价须知中标记※的条款 | 见表 | 完全响应 |  |
| 二、技术部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 施工内容 | 见第三部分《技术标准及报价要求》之项目内容 |  |  |
| 技术要求 | 见第三部分技术标准及报价要求 之技术要求 |  |  |
| 项目验收标准 | 见第三部分技术标准及报价要求 之综合验收标准内容 |  |  |
| 三、施工部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 施工要求 | 见第三部分《技术标准及报价要求》之施工要求内容 |  |  |
| 施工安全管理 | 见第三部分《技术标准及报价要求》之安全施工对应内容 |  |  |
| 四、售后服务部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 易损易耗部分 | 一年内无条件更换维修 |  |  |
| 人为损坏部分 | 一年内及时维修更换 |  |  |
| 非人为损坏部分 | 一年内无条件及时维修更换 |  |  |
| 五、商务部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金 |  |  |
| 评标方式 | 综合评分法，按得分高低进行排序，选择最高分厂家为此次采购中标单位 |  |  |
| 评分标准 | 综合评分表 |  |  |
| 合同样式 | 合同范本 |  |  |

（针对恒达技术要求进行确认是否响应满足，如有不响应，请备注）

参与报价公司（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）______________

日期：2024年____月____日

附件五：

项目施工主要材料配置明细表

| 序号 | 材料 | 品牌/型号/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

参与报价公司（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期：2024年___月___日

附件六：

工程量清单综合单价计算表（参考表）

专业工程名称：丹阳厂房恢复工程项目

参与报价公司（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期：2024年___月___日

附件七：

分部分项工程量清单与计价表（参考表）

专业工程名称：_______________________________

(具体参考询价文件的附件2.1、附件2.2、附件2.3)

注：供应商应根据工程量清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

参与报价公司（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日期：2024年___月___日

附件八：

评审方法与综合评分标准

1.总则

1.1评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

2.评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组或评审委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

4.详细评审

询价评审小组只对通过初审的响应文件，根据本文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。除价格因素外，询价评审小组成员应依据询价采购文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价采购文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

询价采购评审表（综合评分标准）：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （70分） |  | 1.当有效投标家数为5家以上时，去掉一个最高和最低报价，计算其余报价的算数平均值A； 2.当有效报价家数少于5家（含5家）时，计算所有报价的算术平均值B。 3.评标基准价=A（B）×0.85 报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣15分。按照线性插入法计算，精确到0.01分。 |
| 2 | 技术部分 （25分） | 针对本项目的 施工组织设计 | 1.施工方案与技术措施（6分），优6-5分，良4-3分，一般2-1分； 2.关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施（6分），优6-5分，良4-3分，一般2-1分； 3.质量管理措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 4.安全、环境保护管理措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 5.工程进度计划与措施（3分），优3分，良2分，一般1分； 6.项目管理机构及人员配置（3分），项目经理具备二级建造师及以上资格的得2分，同时具备中级及以上职称的加1分。 7.施工设备、试验、检测仪器设备（1分）。 |
| 3 | 其它（加分项） （5分） |  | 8.提供2021年以来的业绩，每提供一个50万元以上的厂房建筑装饰装修或厂房复原相关施工合同（含合同及验收）得1分（最多5分）。 |
| 4 | 总分 （评分标准） | / | 100分 |

5.推荐成交供应商

询价评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐排序1-2名的供应商为成交候选人。

6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人，最终评审确定1名成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2采购人向成交供应商发出供应商确认通知单。成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.3 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

7.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人以书面形式向所有潜在供应商告知详细理由。

9.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

9.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件（其中：无实缴资本、无参保人员、无实际经营场所的“三无”供应商为一票否决项）；

9.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

9.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。